# 船舶管理财务系统建设方案

模块功能  数据字段  计算公式  技术架构  备份与容灾

Vessel Management Finance System
方案日期 2026年10月15日   版本 1.0

本方案的目标是把目前分散在 Excel 中的费用、收款、银行和船长备用金，整理成一次录入、逐笔核销、按船查询、可以追溯的财务管理系统。首期在公司局域网部署，员工通过浏览器使用；数据库、凭证附件和备份由公司内部保存。

建议先建设船舶资金与费用管理子账，同时建立凭证、期间和审计基础。正式总账及法定财务报表，应在财务确认会计科目、期初余额、资金性质和记账规则后启用。旧表 SOFP 作为历史兼容报表保留，不能直接当成已经符合会计准则的资产负债表。

## 阅读导航

| 你想解决的问题 | 阅读位置 |
| --- | --- |
| 先看懂这个系统到底管什么 | 第1章 业务全景；第3章 完整业务例子 |
| 需要开发哪些模块 每个模块做什么 | 第2章 模块规划 |
| 模块中有哪些数据 数据如何关联 | 第4章 数据组织；第9章 完整数据字典 |
| 金额和余额具体怎样计算 | 第5章 公式与口径；附录 原表规则逐项处置 |
| 使用哪些技术 局域网如何部署 | 第6章 技术栈；第7章 备份与容灾 |
| 如何分阶段落地和验收 | 第8章 实施计划和验收 |

文中“现状”表示原工作簿及项目提取结果中的观察；“规划”表示建议建设的功能和数据模型；“待确认”表示需要由财务或业务负责人决定的政策。RPO 是最多可接受的数据丢失时长，RTO 是恢复服务所需的目标时间。文中的恢复时长均为设计目标，须通过演练验证。

# 1 先用业务语言理解系统

## 1.1 系统管理的五条主线

| 主线 | 要回答的问题 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| 费用 | 哪条船发生了什么费用 由谁承担 属于什么期间 | 订单 验收 发票 费用归属 |
| 付款 | 公司或船上实际付了多少钱 还欠供应商多少 | 付款记录 付款核销 银行或现金流水 |
| 船东结算 | 公司代船东付的钱 收回了多少 还应收多少 | 船东结算单 真实回款 回款核销 |
| 资金 | 每个银行账户和船长现金账户还剩多少钱 | 账户期初 真实收支 对账单 现金盘点 |
| 计划与监督 | 后续要多少钱 谁批准了 修改是否留痕 | 资金申请 审批 关账 审计 备份 |

五个费用中心是船管、船东、接船、换旗和坞修。它们是同一套台账的分类维度，不需要建立五套相互复制的数据。每笔业务还要说明“资金由谁付、费用由谁承担、受益船是哪条”，这三个对象可以不同。

## 1.2 当前项目已有的东西

项目保存了1份原始工作簿、14个工作表、6926个非空单元格、2722条公式，以及业务记录、银行流水、科目和异常分析。独立复算中2721条与原表缓存一致，另1条复现原表错误。公式复算一致仅证明提取与计算一致，不能代替银行核销、凭证审核或会计政策确认。

| 原表或资料 | 业务理解 | 迁移处理 |
| --- | --- | --- |
| Expenses Lists 加五类 Cost 页 | 总清单和分类页存在重复视图 | 归并为唯一业务及分摊 不直接相加导入 |
| Shipmanagement RCVD | 实际到账 结算缺口和计划拨款混在一起 | 实际收款与资金申请分开 |
| Bank Verification | 22条流水 余额靠倒序行引用 | 导入稳定流水标识 按账户和日期计算 |
| CTM Expenses List | 22条现金流水 含补给与消费 | 作为船长现金账户 补给和费用区分 |
| Owner 和 Take Over 等结算列 | 供应商付款状态与船东结算状态并存 | 各自核销 分别计算待付和待收 |
| 分析 伙食海关库房管理 DD Cost | 估算和库存金额尚未形成真实业务历史 坞修为空模板 | 保留结构 不伪造历史金额或库存 |
| 附件列和科目页 | 附件多为文件名 两套科目共192条编码 | 附件补档 科目按命名空间整理 |

## 1.3 读懂目前的几个金额

下列数字来自原表保存于2026年10月14日的快照，单位为 USD，显示保留两位小数。原表没有完整按截止日筛选的机制，因此这里称为“保存快照”，不视为已审定的截至日账目。精确值及原公式保留在历史层。

| 指标 | 原表显示值 | 正确理解 |
| --- | --- | --- |
| 五类已分配实收资金 | 371,554.52 | 不是全部营业收入 包含代管或往来性质 待财务认定 |
| 旧表总费用 | 398,259.75 | 六状态分桶加手续费 包含混合业务 不是纯经营成本 |
| 旧表资金减费用净额 | -26,705.23 | 371,554.52 − 398,259.75 不是直接认定的亏损 |
| 银行余额 | 92,779.85 | 需取得银行正式对账单确认 |
| 船长备用金余额 | 29,908.00 | 船上现金资产 不是剩余可计费用 |
| 已完成费用加手续费 | 251,657.25 | 来自旧表 Completed 状态 不等于已完成真实银行核销 |
| 旧表资金平衡差额 | -2,790.58 | 实收 − 银行 − CTM − 已完成费用含费 尚未解释 |
| 现金覆盖差额 | -23,914.65 | 银行 + CTM − 旧表五类未完成状态费用 不是利润 |

旧表分类费用为：船管308,970.83，船东36,788.27，接船26,158.99，换旗26,341.66，坞修0。总额核对一致仍可能隐藏单笔金额或状态互换，因此上线前必须逐笔核对，不能仅凭总额一致认定迁移正确。

# 2 需要建设的模块与详细功能

| 模块 | 主要数据 | 建设顺序 |
| --- | --- | --- |
| M01 组织 船舶与基础资料 | 公司 船舶 往来方 币种 汇率 费用中心 科目 | 第一阶段 |
| M02 费用 采购与验收 | 业务单 业务行 订单行 验收记录 | 第一阶段 |
| M03 发票 应付与贷项 | 发票 发票行 贷项抵扣 付款核销 | 第一阶段 |
| M04 付款 退款与核销 | 付款单 发票核销 银行匹配 退款关联 | 第一阶段 |
| M05 实际收款与资金分配 | 收款单 用途分配 银行匹配 | 第一阶段 |
| M06 银行账户 流水与对账 | 银行账户 银行流水 匹配记录 | 第一阶段 |
| M07 船长备用金与内部划拨 | 现金账户 现金流水 内部划拨 | 第一阶段 |
| M08 船东结算与跨船往来 | 结算单 结算行 结算回款核销 业务归属 | 第一阶段 |
| M09 资金计划 估算与补款申请 | 资金申请 收款分配 估算项 合同参数 | 第一阶段资金申请 第二阶段复杂估算 |
| M10 伙食 招待品库存与月结 | 库存月结 库存变动 现金关联 | 第二阶段 |
| M11 报表 凭证与期间管理 | 期间 凭证头 凭证明细 报表快照 指标 | 第一阶段子账和期间 正式总账按前置条件启用 |
| M12 权限 审批 附件 审计与历史迁移 | 用户 角色 授权 审批 附件 源文件 溯源 异常 审计 | 第一阶段 |
| M13 运维 备份与容灾 | 备份任务 恢复演练 独立备份仓库 清单与密钥 | 第一阶段上线必备 |

## M01 组织 船舶与基础资料

作用：让每笔业务明确属于哪家公司 哪条船 何种币种和费用中心。

1  维护公司与船名别名。

2  维护供应商 船东 员工等往来方。

3  维护五类费用中心。

4  维护两套业务科目和正式会计科目映射。

5  维护带日期和方向的汇率。

包含数据：公司 船舶 往来方 币种 汇率 费用中心 科目。

对应数据表：organization vessel party currency fx_rate cost_center account_code gl_account。

操作与控制：管理员和财务维护；其他模块只能选择有效主数据。重复名称合并保留别名，历史记录仍可追溯。

建设安排：第一阶段。

## M02 费用 采购与验收

作用：说明费用从申请到验收是怎样形成的 并避免同笔业务重复录入。

1  建立唯一业务单。

2  可无采购订单直接录入服务费。

3  记录请购号 订单号 原币额。

4  支持分批验收。

5  按费用中心和受益船拆分。

6  区分费用 押金 借款 跨船代付和转账。

7  记录差异原因。

包含数据：业务单 业务行 订单行 验收记录。

对应数据表：business_event event_line purchase_order_line goods_receipt。

操作与控制：业务录入申请与附件，采购补充订单，验收人员确认金额；订单额与验收额可以不同，但差异必须说明。

建设安排：第一阶段。

## M03 发票 应付与贷项

作用：确定应该付给供应商多少钱 到期日是什么 还欠多少。

1  录入发票头和明细。

2  匹配业务行及订单。

3  保存发票原币及USD。

4  处理贷项与部分抵扣。

5  展示已付 未付及账龄。

6  支持缺票应计并在到票后转回，避免双计。

包含数据：发票 发票行 贷项抵扣 付款核销。

对应数据表：invoice invoice_line credit_allocation payment_allocation。

操作与控制：财务审核发票，系统依据核销计算待付；原表 C/N Profit 和 Profit 只保留历史字段，确认定义前不自动计算利润。

建设安排：第一阶段。

## M04 付款 退款与核销

作用：把付款动作和实际资金流水对应起来 并支持部分支付。

1  批量付款申请。

2  付款审批。

3  人工网银执行后登记。

4  一笔付款核销多张发票。

5  一票分次付款。

6  记录失败 原额退款 手续费返还。

7  押金及借款付款关联对应业务。

包含数据：付款单 发票核销 银行匹配 退款关联。

对应数据表：payment payment_allocation bank_match。

操作与控制：付款权限与审批权限分离。系统首期生成支付记录与核销，不直接接入银行支付；Completed 只能由实际支付和核销条件产生。

建设安排：第一阶段。

## M05 实际收款与资金分配

作用：说明真实到账多少钱 每笔钱用于什么事项。

1  登记拨款 代付回款 借款归还等资金性质。

2  分开保存毛额 手续费 净额。

3  银行入账核实后分配五类资金池。

4  支持分批分配和未分配余额。

5  关联资金申请。

包含数据：收款单 用途分配 银行匹配。

对应数据表：receipt receipt_allocation bank_match。

操作与控制：财务确认实际到账；计划拨款不进入本模块实收。用途分配不得超过净额，全部分配后未分配余额为零。

建设安排：第一阶段。

## M06 银行账户 流水与对账

作用：确认账户真实余额 每条银行流水是否都有业务解释。

1  按账户导入对账单CSV或Excel。

2  处理独立手续费 结息 退款。

3  重复导入拦截。

4  按稳定顺序计算余额。

5  人工确认匹配建议。

6  支持跨船资金归属和未核销项追踪。

包含数据：银行账户 银行流水 匹配记录。

对应数据表：bank_account bank_transaction bank_match。

操作与控制：银行是资金事实来源；业务匹配不生成第二笔资金变动。账户币种分别汇总，不直接相加不同币种。

建设安排：第一阶段。

## M07 船长备用金与内部划拨

作用：同时看清银行钱和船上现金 并保证补给不重复算费用。

1  维护按船按币种的现金账户。

2  登记补给 消费 退回和调整。

3  银行到现金或账户间划拨建立双端关联。

4  现金消费核销同一发票。

5  月末盘点并审批差异。

包含数据：现金账户 现金流水 内部划拨。

对应数据表：cash_account cash_movement internal_transfer。

操作与控制：出纳登记补给，船上上传消费凭证；银行转入1000时银行减1000 现金增1000 经营费用不变。

建设安排：第一阶段。

## M08 船东结算与跨船往来

作用：区分欠供应商的钱与应向船东或其他船收回的钱。

1  按期间选取可结算费用。

2  区分公司代付和船东直接支付。

3  形成结算单。

4  分次回款核销。

5  按受益船记录跨船代付。

6  查看待收账龄及争议款。

包含数据：结算单 结算行 结算回款核销 业务归属。

对应数据表：owner_settlement owner_settlement_line owner_receipt_allocation event_line。

操作与控制：供应商已收款不代表船东已报销。船东直接付款不增加公司现金支出；是否形成公司费用或往来由合同和会计政策决定。

建设安排：第一阶段。

## M09 资金计划 估算与补款申请

作用：提前测算需要多少资金 并跟踪申请是否到账。

1  按日费率与天数生成计划。

2  按资金缺口申请补款。

3  支持批准金额和多次到账。

4  维护低中高估算与合同分成。

5  展示计划 批准 实收差异。

6  参数按日期版本化。

包含数据：资金申请 收款分配 估算项 合同参数。

对应数据表：funding_request receipt_allocation estimate_item settlement_term。

操作与控制：155000美元计划在到账前只影响预测。分析页中值算法及45%和55%分成归属未确认前，只允许人工审核的估算。

建设安排：第一阶段资金申请 第二阶段复杂估算。

## M10 伙食 招待品库存与月结

作用：解释现金支出与实际耗用的区别 并连续结转每月余额。

1  登记金额型采购和耗用。

2  保存期初与期末盘点估值。

3  计算伙食和招待品月度收支。

4  记录损耗和盘点差异。

5  自动承接上月期末。

6  关账后调整留痕。

包含数据：库存月结 库存变动 现金关联。

对应数据表：inventory_month inventory_movement。

操作与控制：首期保留接口，取得盘点记录后上线。按金额管理；若未来要求每个物品的数量 批次和单价，需要另行扩展物料及仓库子模块。

建设安排：第二阶段。

## M11 报表 凭证与期间管理

作用：按同一截止日展示资金 费用 应付 应收 并冻结已确认历史。

1  提供资金总览 五类费用 现金覆盖 应付账龄 船东待收。

2  保留旧SOFP兼容视图。

3  生成凭证草稿。

4  审核后记账。

5  借贷平衡校验。

6  月结锁定。

7  调整用冲销或更正。

8  报表保存规则版本。

包含数据：期间 凭证头 凭证明细 报表快照 指标。

对应数据表：accounting_period journal_entry journal_line report_snapshot report_metric。

操作与控制：管理报表可先上线；正式资产负债表和利润表须具备已确认期初余额 科目映射及会计政策。报表不通过修改股本或留存收益强行调平。

建设安排：第一阶段子账和期间 正式总账按前置条件启用。

## M12 权限 审批 附件 审计与历史迁移

作用：让数据能被查证 控制谁能操作 并安全承接旧表。

1  用户与角色。

2  按公司和船授权。

3  审批分离。

4  文件哈希和缺档占位。

5  保留Excel哈希 工作表 单元格 原值和公式。

6  重复记录人工归并。

7  异常整改清单。

8  敏感导出留痕。

包含数据：用户 角色 授权 审批 附件 源文件 溯源 异常 审计。

对应数据表：app_user role permission user_role role_permission workflow_action attachment attachment_link source_file source_cell_mapping migration_issue audit_log。

操作与控制：导入先暂存再审核再入正式账；附件文件名不视为已归档；系统管理员不能直接修改已记账金额。

建设安排：第一阶段。

## M13 运维 备份与容灾

作用：在误删 硬盘故障 服务器损坏和机房事故后能恢复业务。

1  持续监测数据库 附件 证书 磁盘和备份。

2  记录备份完成及归档延迟。

3  隔离备份账号。

4  离线异地副本。

5  季度恢复演练。

6  保留事故与切换证据。

包含数据：备份任务 恢复演练 独立备份仓库 清单与密钥。

对应数据表：backup_run restore_drill。

操作与控制：运维执行 财务验证 负责人批准恢复上线；数据库中的任务日志同时导出到独立仓库，生产数据库损坏后仍能查找备份。

建设安排：第一阶段上线必备。

# 3 从录入到结账的完整业务例子

## 3.1 一张1000美元发票分两次付款

| 步骤 | 系统记录 | 金额变化 |
| --- | --- | --- |
| 1 采购申请 | 创建业务单及订单行 船管费用中心 订单1000 | 只是承诺 不增加银行支出 |
| 2 验收和到票 | 记录验收1000 发票1000 业务行确认费用 | 应付本金1000；正式记账示例为借费用1000 贷应付1000 |
| 3 第一笔付款 | 付款400 实际银行手续费20；核销发票400 | 待付本金600；银行减少420；费用本金1000 加独立手续费20 |
| 4 第二笔付款 | 付款600 无手续费；核销余款600 | 待付本金0；两次银行共减少1020 |
| 5 船东结算 | 若合同允许报销 结算本金1000及手续费20 | 应收1020；是否可报销由协议决定 |
| 6 船东回款 | 实际到账1020 并核销结算单 | 船东待收0；供应商付款状态和船东回款状态各自完成 |

这个例子按“到票确认费用”的简化假设说明流程。若按验收应计，验收时先记费用和应计负债，到票时冲销应计并转应付；同一业务不能在验收和到票两次确认费用。税额和汇兑差额应按批准政策另记，不能塞入付款本金。

## 3.2 银行给船长补给1000美元 船长再消费100美元

建立内部划拨单，关联银行出账1000和现金入账1000。内部划拨前后，银行加现金的合计不变。船长消费100时新增一笔现金支出，并关联同一笔费用和发票：现金减少100，经营费用增加100。导入费用表时通过业务关联识别这笔100，不再增加第二笔费用。银行划拨手续费如有20，单独记录为银行费用，不能把1020全部当船上现金收到。

## 3.3 同一账户替另一条船支付2600美元

付款账户所属公司和船，与业务行中的受益船分别记录。如果本船银行替 Libra XS 支付2600及手续费20，银行减少2620；本船资金视图反映现金减少，Libra XS 的业务成本或往来按合同确认。本船经营费用视图不默认计入2600。跨主体时双方需要往来凭证，不能只把成本改到另一条船。

## 3.4 六状态应怎样使用

| 旧表状态 | 业务解释及新系统处理 |
| --- | --- |
| Accrual | 旧表应计状态。新系统单独记录费用确认和应计凭证，不代表已到票或已支付。 |
| Receiving | 暂译验收处理中。须由业务确认；记录验收进度，不代表收到银行款。 |
| Received | 暂译已验收。记录验收完成，不能解释为船东回款。 |
| Approved | 付款已批准。批准金额不自动减少银行余额。 |
| Paying | 支付执行中。银行未证实前不视为真实支付完成。 |
| Completed | 旧表兼容状态。正式应付结清以发票本金和有效核销为准；退款后可能重新出现待付。 |
| 空白或非法状态 | 导入异常队列。需要明确业务类型或补充认定，不直接按零费用处理。 |

新系统保留历史状态，同时拆开采购验收状态、发票审核状态、付款状态和船东回款状态。一张发票可能“已验收、已批准、部分付款、船东未报销”，单一状态字段无法表达这些情况。

## 3.5 人员分工

| 角色 | 允许的关键操作 | 必须隔离的操作 |
| --- | --- | --- |
| 业务录入 采购 船上人员 | 录单 上传附件 验收 查看授权船舶 | 不能批准自己的付款 不能记账或关账 |
| 财务审核 | 审核归属 发票 结算 凭证草稿 对账 | 付款执行与审批按授权分离 |
| 审批人 | 批准付款 资金申请 更正和重开期间 | 审批结果保留意见和金额范围 |
| 出纳 | 登记真实支付 收款 银行和现金流水 | 不能自行批准自己的支付申请 |
| 财务负责人 | 记账 关账 批准更正 验证恢复后的金额 | 重开期间需说明并留审计记录 |
| 系统管理员 运维 | 用户授权 服务维护 备份和恢复 | 业务金额修改走财务流程 管理员操作同样审计 |

# 4 每个模块包含哪些数据及其关联

## 4.1 数据表设计的三个层次

第一层为主数据：公司、船、往来方、科目和汇率，解决“是谁、属于哪里、按什么标准”。第二层为业务事实：费用、发票、收付款、账户流水和核销，解决“发生了什么”。第三层为控制与结果：审批、审计、关账、快照和备份，解决“谁确认、怎样复现、怎样恢复”。

本方案定义52张逻辑数据表。每张表的专用字段和所有公共字段在第9章列明。它们是拟建系统的数据设计，不表示当前项目已经存在这些数据库表。角色和权限等基础表使用框架实现时可以映射为框架原生表，业务含义和约束保持一致。

## M01 组织 船舶与基础资料的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| organization | 公司主体；一条记录代表一个独立核算或管理主体。 |
| vessel | 船舶；一条记录代表一艘船。 |
| party | 往来方；供应商 船东 管理公司 员工及关联方使用同一主体档案。 |
| currency | 币种；支持原币和本位币分账。 |
| fx_rate | 汇率；存一单位原币折合多少目标币。 |
| cost_center | 费用中心；按组织配置五类资金用途及费用分类。 |
| account_code | 业务科目字典；承接原表160条船管编码和32条船员细项编码。 |
| gl_account | 正式会计科目；在财务确认账套后启用。 |

## M02 费用 采购与验收的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| business_event | 业务单；一条可追溯的经济事项，统一连接订单 发票 收付和凭证。 |
| event_line | 业务归属明细；一条金额按受益船 费用中心和性质归属；多中心则拆多行。 |
| purchase_order_line | 采购订单行；可选采购流程，业务单可无订单。 |
| goods_receipt | 验收记录；一条代表某订单归属行的一次部分或全部验收。 |

## M03 发票 应付与贷项的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| invoice | 供应商发票头；一张发票或贷项凭证，不把原表文件名当作发票编号。 |
| invoice_line | 发票明细；将一张发票分配到业务归属行，可分别核销。 |
| credit_allocation | 贷项抵扣分配；贷项与原发票本金之间的多对多抵扣。 |

## M04 付款 退款与核销的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| payment | 付款及退款单；记录实际支付事件；现金和银行通过关联流水核实。 |
| payment_allocation | 付款核销明细；连接付款和发票，解决一次付多票和一票分次付。 |

## M05 实际收款与资金分配的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| receipt | 实际收款单；仅记录实际到账，借款退回与拨款按性质分开。 |
| receipt_allocation | 收款用途分配；一笔到账分配到多船或五类资金用途，可关联资金申请。 |

## M06 银行账户 流水与对账的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| bank_account | 银行账户；一个账户一个币种，保存受控期初。 |
| bank_transaction | 银行流水；来自对账单的唯一资金事实。 |
| bank_match | 银行业务匹配；一条流水可以匹配多个业务构成，候选需人工确认。 |

## M07 船长备用金与内部划拨的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| cash_account | 船长现金账户；每条船每种现金币种一套余额。 |
| cash_movement | 现金流水；每笔现金收支只影响一个现金账户一次。 |
| internal_transfer | 内部划拨；连接银行和现金的两端，首期仅支持同主体同币种。 |

## M08 船东结算与跨船往来的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| owner_settlement | 船东或关联方结算单；一张向责任主体申请报销或收回代付的结算单。 |
| owner_settlement_line | 结算明细；将费用或跨船代付按责任协议计入应收。 |
| owner_receipt_allocation | 船东回款核销；用途分配不等于报销核销，本表将真实收款核到结算行。 |

## M09 资金计划 估算与补款申请的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| funding_request | 资金计划及补款申请；没有到账之前只形成计划。 |
| settlement_term | 合同与计算参数版本；存已批准的汇率方向 分成和估算策略。 |
| estimate_item | 费用估算项；保留低 中 高估算和缺失值，不自动记账。 |

## M10 伙食 招待品库存与月结的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| inventory_month | 金额型库存月结；一条记录对应一船 一月 一种库存和一种币种。 |
| inventory_movement | 库存金额变动；承接采购 调拨及批准调整，不等同于现金付款。 |

## M11 报表 凭证与期间管理的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| accounting_period | 会计及管理期间；期间锁定按主体执行，船舶报表在同一期间内过滤。 |
| journal_entry | 会计凭证头；经会计政策确认后由业务生成草稿，审核再记账。 |
| journal_line | 会计凭证明细；正式总账余额只由已记账凭证明细形成。 |
| report_snapshot | 报表快照；冻结指定范围和口径的输出，支持日后复现。 |
| report_metric | 报表指标明细；保存每张快照中的指标和可追溯计算输入。 |

## M12 权限 审批 附件 审计与历史迁移的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| app_user | 系统用户；使用受控账号登录，不直接共享财务账号。 |
| role | 角色；权限的集合，如录入 财务审核 出纳 运维。 |
| permission | 权限点；代码发布时维护的操作目录。 |
| user_role | 用户角色与数据范围；一条授权覆盖一个主体及可选一艘船。 |
| role_permission | 角色权限映射；角色与操作权限多对多。 |
| attachment | 附件对象；元数据在数据库，文件放不可变对象目录。 |
| attachment_link | 附件业务关联；一份文件可关联多笔业务，一笔业务可有多份文件。 |
| source_file | 源文件与导入批次；留存原Excel和银行对账单字节。 |
| source_cell_mapping | 原表单元格到系统映射；保留所有源单元格，包括暂未采用的公式和空状态。 |
| migration_issue | 迁移异常与待办；逐项处理币种缺失 重复候选 状态冲突及差额。 |
| workflow_action | 审批和状态事件；保存每次提交 审批 拒绝 撤回及核销确认。 |
| audit_log | 审计日志；记录查询导出之外的关键变更和敏感操作。 |

## M13 运维 备份与容灾的数据

| 数据表 | 中文名称及一条记录代表什么 |
| --- | --- |
| backup_run | 备份运行记录；备份目录在独立仓库，数据库仅保存一份查询副本。 |
| restore_drill | 恢复演练和事故记录；保存从备份恢复到可用业务的证据。 |

上表按主责模块列一次；跨模块可以共享。例如发票归属M03，付款核销归属M04，但M03需要读取核销结果计算待付。M08也会读取M05实际收款，不能再录入一份“已收金额”冒充回款。

## 4.2 关键关联关系

| 关联 | 关系及作用 |
| --- | --- |
| 公司 → 船舶 账户 期间 | 1对多；每笔跨表引用同时校验主体一致性 |
| 业务单 → 业务行 → 订单行及验收 | 1对多；业务行统一成本性质与受益船，订单和验收保留各自阶段金额 |
| 发票 → 发票行 → 业务行 | 1对多及多对1；一笔业务可分次到票，一张发票可覆盖多个业务 |
| 付款 ↔ 发票行 | 通过payment_allocation形成多对多；保存本次核销本金及退款冲回 |
| 银行流水 ↔ 收付款及划拨 | 通过bank_match逐笔解释；同一流水可拆本金和手续费 |
| 实际收款 → 资金用途分配 | 1对多；分到船和费用中心，按资金性质分类 |
| 资金用途分配 ↔ 船东结算行 | 通过owner_receipt_allocation多对多；实际到账才能冲减待收 |
| 内部划拨 → 银行或现金两端 | 两端本金相互对应；不增加经营费用 手续费另计 |
| 业务事项 → 会计凭证 → 凭证行 | 同一业务可在应计 到票 支付等阶段生成不同凭证；每阶段幂等 |
| 源单元格 ↔ 正式业务 | 映射表允许多个原表坐标对应一个目标；每条归并有理由 |
| 报表快照 → 指标明细 | 1对多；快照固定截止日 数据边界与规则版本 |

## 4.3 哪些数据不应重复保存为可编辑金额

待付款、待收款、银行计算余额、现金计算余额、费用中心净额和凭证余额，应根据有效事实计算，页面上不能任意修改。报表快照可固化计算结果用于审计，但不能反过来修改交易。订单、验收和发票金额则必须分别保存，因为它们回答不同问题，可能存在合法差异。

“受益船、费用中心、责任方、业务性质”从业务行统一引用；发票和付款不各自复制一套可自由修改的成本归属。正式成本取达到确认条件的业务金额及已批准调整，三阶段差异会阻止正式记账或要求差异说明。

# 5 关键计算公式与口径

所有公式在服务端统一执行。金额采用十进制定点数；舍入时点、费用确认时点、币种和截止日期随规则版本保存。除历史复现外，报表只能纳入已批准或已确认的有效记录，并排除截止日之后的影响；截至日余额必须使用截至该日的核销和冲回记录，不能套用今天的最终状态。

## F01 原币折算

公式：base=ROUND(original×rate,目标币小数位)。除法方向先规范化rate=1÷原除数；历史估算亦可保留原方向显示。

说明：1000 CNY×0.149=149 USD。记录汇率日 来源 方向和版本；本例仅示意。

## F02 到账净额

公式：net=gross−signed_fee；signed_fee>0为扣费，<0为退费。

说明：毛额1000 扣费20 净到款980；退费20则signed_fee=-20。银行流水另用有符号变动规则。

## F03 资金用途分配

公式：unallocated=receipt.net−Σ有效用途分配；全部分配时Σ分配=净到款。

说明：980分船管800 接船180。允许暂未分配，但余额必须显式展示且不可小于0。

## F04 计划拨款与到账

公式：requested=daily_rate×billable_days；unreceived=approved−Σ关联有效实收分配。

说明：5000×31=155000；到账前银行及实收不变；计划超收另列差异。

## F05 阶段差异

公式：验收差额=Σ有效验收−订单额；发票差额=Σ有效到票−Σ有效验收。

说明：必须在相同币种或锁定的比较汇率下比较；差异不是自动错误。

## F06 发票待付本金

公式：outstanding=有效发票本金−有效贷项抵扣−Σ有符号付款核销本金。

说明：1000−0−400=600；再付600后为0；退回400并解除核销后恢复400。超付按预付或待分配，不用MAX(0)掩盖。

## F07 银行变动及余额

公式：signed_net=signed_principal+signed_fee_movement；balance(T)=opening+Σ截至T的有效signed_net。

说明：付2600费20：-2600+(-20)=-2620；原款及费全退：+9500+20=+9520。

## F08 银行未解释额

公式：unmatched_principal=流水有符号本金−Σ已确认本金匹配；fee同样单独计算。

说明：必须分别约束出入方向和金额；不同流水的正负差不能互抵。计算余额−银行对账单余额另作对账差。

## F09 付款汇兑差异

公式：fx_difference=核销部分付款本位币额−原应付账面本位币额。

说明：付款折148 原应付账面149 差-1；通常为汇兑收益1，凭证方向经财务确认。

## F10 船长现金余额

公式：ROB(T)=期初现金+Σ截至T有效现金有符号变动。

说明：原快照现金入金64815−支出34907=29908。盘点差异=实盘−计算余额，审批后单独调整。

## F11 内部划拨

公式：同币种转入本金−转出本金=0；资金总变化仅为实际外部手续费。

说明：银行-1000 现金+1000 无费时总资金不变；手续费20则总资金减少20。

## F12 船东待收

公式：receivable=Σ申报金额+Σ批准调整−Σ有效回款核销结算币种金额。

说明：申报1020 回款400 待收620。船东直接付通常不再形成公司待收。

## F13 库存实际耗用

公式：consumption=opening+purchases+transfer_in−transfer_out+adjustments−closing_count。

说明：100+300−80=320。盘点值未知时耗用未知；不得把空盘点当0。

## F14 库存业务月结

公式：surplus=本月收入−实际耗用；next_opening=本月期末盘点值。

说明：收入400 耗用320 结余80。现金另结，不把库存当现金。

## F15 低中高估算及分成

公式：低值按批准策略取0或base；高值按策略取base；中值人工审核；分成=批准可分成基数×比例。

说明：45%和55%只有合同确认后启用；各比例合计=100%，尾差按约定分配。

## F16 费用中心资金净额

公式：closing=opening+有效净收款用途分配−已确认归属成本±批准用途调整。

说明：这是管理资金结余；与现金账户余额含义不同。押金 借款 划拨按性质单列，不能全部扣经营费用。

## F17 真实日均经营成本

公式：daily_OPEX=期间已确认经营费用÷批准计费天数；天数为0时不计算。

说明：含首尾日：end−start+1；不含首日：end−start。旧表371554.52÷91=4083.0167是资金日均，不能替代费用日均。

## F18 资金预测缺口

公式：shortfall=max(0,预测期内应付现金+已批准其他支出−可用银行−可用现金−已确认预期到账)。

说明：预期到账仅用于预测，不入实收；指定预测窗口 币种和受限资金，避免把全部应付都视作今天到期。

## F19 应付及应收账龄

公式：overdue_days=max(0,as_of_date−due_date)；余额按0天 1至30 31至60 61至90 90天以上分组。

说明：缺到期日显示待补，不自动归为未逾期；历史截止日只扣该日前有效核销。

## F20 凭证平衡与科目余额

公式：每凭证Σbase_debit=Σbase_credit；借方余额=期初借贷差+本期借方−本期贷方。

说明：贷方正常科目反向展示。正式凭证差额必须为0本位币最小单位，不能容忍1美元差额。

## F21 六状态历史分桶

公式：普通费用bucket(s)=IF(legacy_status=s,invoice_usd,0)。CTM应计取PO USD Receiving取GRN 其余取发票。

说明：仅兼容层使用；原表空文本另保留。正式部分付款余额使用F06。

## F22 旧表总费用与资金差

公式：legacy_cost=Σ六状态金额+全部历史手续费；legacy_net=371554.52−398259.751018376。

说明：旧净额=-26705.231018376；显示-26705.23。不能直接称为利润或法定权益。

## F23 旧表资金平衡与现金覆盖

公式：difference=实收−银行−CTM−Completed含费；coverage=银行+CTM−五个未完成状态金额。

说明：资金差=-2790.581998376；coverage=-23914.64902。兼容原口径，不用差额自动调账。

## F24 金额舍入与差额

公式：新增正式金额默认十进制ROUND_HALF_UP到币种小数位；ε=0.01仅用于USD匹配提示。

说明：有0.01差额仍须显示及按批准尾差规则处理；凭证借贷最终严格相等。历史原精度独立保存。

## F25 恢复实测

公式：RTO=service_ready_at−incident_started_at；实际回退时长=事故时刻−已证实恢复业务的最后时间。

说明：在已知演练交易连续序列下验证RPO；低业务量时结合连续WAL和附件检查点，不能只看最后交易年龄。

## 5.1 旧表和新系统应如何同时存在

历史兼容报表按原缓存和原公式复现，标明历史口径及异常；正式业务报表按已经批准的新口径计算。两者金额不一致时提供桥接表，分别列出跨船代付、备用金转账、船东直接付款、状态缺失、手续费及截止期调整。桥接表的每一项都必须回到业务和凭证，不以“系统差额”代替原因。

原表平衡阈值有的为绝对值小于1，有的允许等于1；新系统不沿用此含混边界。匹配容差只生成提示和待办，不自动产生财务分录。正式凭证在本位币最小记账单位上必须严格借贷相等。

# 6 技术栈拆分与选型

推荐采用模块化单体应用：业务模块在同一个受控后端中分层实现，使用一个事务数据库和独立文件存储。这个形态便于局域网部署、逐笔追溯和整体恢复。首期不需要为每个模块拆成单独服务；规模扩大后可按实际瓶颈拆分。

| 层次 | 建议技术 | 用途及选择原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 TypeScript Vite Element Plus | 表单 台账 核销页面和报表；金额以字符串传输和显示，核心财务计算在后端 |
| 后端 | Python 3.13 Django 5.2 LTS Django REST Framework | 业务接口 事务 权限 审批和后台管理；Django 5.2 LTS支持期至2028年4月，投产前锁定受支持补丁版 |
| 主数据库 | PostgreSQL 18 | 外键 事务 约束 行锁 定点数 JSON及WAL时间点恢复；主从大版本保持一致 |
| 财务计算 | Python Decimal PostgreSQL NUMERIC | 避免二进制浮点误差；统一公式服务 规则版本和舍入策略 |
| 文件存储 | 本地独立文件卷 不可变对象键 | 发票 回单 原表导入文件；数据库存元数据，文件通过鉴权接口访问，不直接共享给员工写入 |
| 后台任务 | 独立worker及systemd timer | 按source_file和backup_run状态调度导入与备份，固定任务版本化配置；任务幂等和失败重试；复杂队列作为后续扩展 |
| Web入口 | Nginx 内部HTTPS Gunicorn | 统一局域网访问 反向代理 请求大小限制；使用公司内部CA并下发信任 |
| 运行环境 | Ubuntu Server 24.04 LTS Docker Compose | 固定镜像和持久卷；数据库也可用受管宿主机服务，选定一种后形成运维手册 |
| 数据库备份 | pgBackRest 基础备份 差异备份 连续WAL | 支持指定时间点恢复；由systemd timer调度，备份仓库不放在生产数据库同盘 |
| 附件与配置备份 | restic 加密版本化仓库 | 增量备份 不可变文件和配置清单；独立保留周期与离线密钥 |
| 监控与日志 | Prometheus Grafana Alertmanager 加独立日志归档 | 监测磁盘 复制滞后 WAL归档 备份覆盖和服务健康；首期可简化界面，但关键告警必需 |
| 测试与交付 | pytest API测试 Playwright 版本锁文件 离线镜像包 | 验证金额 核销 权限 迁移和恢复；持续集成可用公司现有平台，测试库与生产隔离 |

这些是建议选型，非当前已安装环境。前端和辅助组件在开发启动时核验官方支持及兼容性并锁版本，不在生产自动升级。数据库物理恢复要求匹配大版本及工具版本；升级前必须先验证旧备份可恢复并保留回退环境。

## 6.1 后端应拆分的代码模块

| 模块包 | 实现职责 |
| --- | --- |
| identity masterdata | 用户 角色 组织 船舶 业务字典和汇率 |
| procurement expenses payables | 业务单 归属 验收 发票 贷项及应付 |
| payments receipts treasury | 付款 回款 核销 银行 现金 划拨及对账 |
| settlements planning inventory | 船东结算 跨船往来 资金计划和库存 |
| ledger reporting periods | 凭证 期间锁定 公式服务及报表快照 |
| migration documents audit operations | 旧表导入 附件 审计 备份任务状态及运维接口 |

## 6.2 必须落实的工程规则

核销、审批、记账和期间锁定使用数据库事务。部分付款核销时锁定发票可用余额和付款剩余额，防止两个用户同时核销导致超额；API使用幂等键阻止重复提交。每张业务表增加组织过滤，所有外键在服务端检查主体、船舶范围和币种。

过账和关账后的财务事实追加冲销、更正版本，保留旧记录。业务ID使用UUID，单据编号另行生成；记录UTC时间，页面按公司时区展示。日期与时刻分开，月底不能因时区自动跨期。数据库迁移先在恢复环境演练，更新失败按发布包及迁移回退方案处理。

局域网运行不调用外网字体、CDN、在线汇率或云端登录。安装依赖、容器镜像、字体、备份工具和证书信任包提前下载并校验哈希，保存离线安装包及软件清单；后续补丁经测试后在维护窗口更新。飞书用于方案文档导入，不作为核心财务系统运行依赖。

# 7 局域网部署 备份与容灾方案

## 7.1 推荐部署拓扑

员工电脑通过内部域名访问HTTPS入口 → A生产服务器上的Nginx和应用 → PostgreSQL主库及独立附件卷。A只向B待机服务器复制数据库和不可变附件；C备份节点保存独立备份仓库；D为断开连接、存放异地的加密介质。A、B、C不能只是同一台物理机上的三个虚拟机。

| 节点 | 建议起步资源 | 职责和故障边界 |
| --- | --- | --- |
| A 生产服务器 | 8核 32GB内存 系统SSD；数据库及附件用镜像数据盘 | 运行应用和主库；镜像盘降低单盘故障停机，但不能代替独立备份 |
| B 待机服务器 | 8核 32GB内存 足够容纳全量数据的SSD | 独立物理主机；PostgreSQL异步流复制，应用镜像预置，附件增量复制；平时不对用户写入 |
| C 备份节点 | 4核 16GB内存 备份容量按公式核算 可从4TB可用容量规划 | 与生产分账号 分权限；保存pgBackRest及restic仓库；尽量不同机柜电源 |
| D 异地离线介质 | 至少3套加密移动盘或等效离线介质 | 一套用于复制 一套已在异地 一套轮换；不得同时全部接到生产网 |
| 网络与供电 | 千兆以上网络 管理VLAN UPS 独立内部DNS和时间服务 | 数据库和备份端口仅对指定主机开放；UPS容量须支持测算后的安全关机时间 |

资源按首期约10至30名用户、5艘以内船舶、附件逐年增长的假设给出，不是已测算容量承诺。开发前采集实际并发、日增附件、数据库规模和WAL产生量，再调整内存和存储。测试环境独立；生产服务器不同时承担开发试验。

## 7.2 网络和账号安排

员工网只开放HTTPS 443；数据库5432、SSH、复制和备份端口只允许应用与管理网指定主机。附件目录不做员工可写的SMB共享。使用内部域名、内部CA、强密码和高权限账号MFA；密码、数据库账号、加密密钥不放在代码仓库或明文导出文件中。

应用数据库账号不使用超级用户；备份账号、复制账号和日常运维账号分开。备份节点只接受必要数据及受限工具操作，删除备份和保留策略维护使用独立管理凭据。附件仓库可采用rest-server的append-only入口，清理由隔离管理端执行；离线介质提供另一层隔离。数据库备份仓库按pgBackRest所需权限单独隔离，不能假定普通目录权限就具备不可变能力。

## 7.3 需要一并保护的数据

| 保护对象 | 具体内容 | 遗漏后的后果 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 全部业务表 用户 权限 期间 凭证 审计及报表快照 | 金额或核销无法恢复 |
| 附件与源文件 | 发票 回单 审批材料 原Excel 银行导入文件及对象哈希 | 数据库有记录但凭证打不开 |
| 运行配置 | Compose环境说明 Nginx 数据库配置 定时任务 防火墙 内部DNS及证书恢复说明 | 有数据但服务启动失败或用户无法访问 |
| 程序与安装包 | 应用版本 镜像摘要 锁文件 数据库迁移 依赖和工具离线包 | 无法恢复同版本软件和数据库结构 |
| 密钥与恢复凭据 | 仓库加密密钥 应用字段加密密钥 证书私钥 应急管理员凭据 | 备份存在却无法解密或账号字段无法读回 |
| 清单及恢复手册 | 备份ID 文件清单 一致性检查点 WAL连续性 工具版本 恢复步骤 联系人 | 事故发生后不知道从哪份备份恢复 |

密钥用单独加密封存件保存，两名授权保管人分别持有恢复所需材料；一份与异地介质分开放置。每季度实际解密验证一次。密钥副本不只放在需要该密钥解密的仓库里。权限变更和人员离职时执行凭据轮换，并验证旧备份仍可解密。

## 7.4 数据库与附件必须恢复到同一业务边界

数据库WAL可以把数据库恢复到时间点T，但不会自动恢复发票PDF、配置或密钥。系统因此采用不可变文件对象：先写文件、原子完成并计算哈希，再提交数据库AVAILABLE引用；新版本文件使用新键，原文件不覆盖。在最长备份保留和财务归档期内，不物理删除仍可能被历史数据库引用的对象。

每5分钟生成一个联合恢复检查点：短暂阻止新的附件引用提交，等待在途上传最终提交完成，记下数据库时间及WAL位置T，列出T之前所有已引用对象和哈希，然后恢复正常提交。后台复制这些不可变对象到B和C；确认对象全部到位、哈希正确且WAL已归档覆盖T后，才把T发布为“可恢复检查点”。复制失败时，检查点保持上一版并告警。

单纯B数据库追到最新并不代表附件也追到最新。故障切换时先选择已验证的联合检查点；若B包含检查点之后缺附件的提交，必须补齐对象后再开放，或从C在B恢复到上一个联合检查点。不能把缺档伪装成正常AVAILABLE状态。B的较快RTO以该一致性验证通过为前提。

夜间执行一份完整数据库引用清单校验；按备份批次记录软件版本、数据库备份ID、可连续回放WAL范围、附件清单和检查点。时间点恢复优先选择误操作之前且附件覆盖的T；选择更早T时，仓库允许存在未被该数据库版本引用的额外对象。

## 7.5 备份频率与保留策略

| 对象或任务 | 计划 | 保留与验证 |
| --- | --- | --- |
| 数据库物理全备 | 每周日01时 经pgBackRest写入C | 至少保留跨越最近35天的完整备份链，并保留更早一个可用锚点；由工具管理依赖 |
| 数据库差异备份 | 其余每天01时 | 保留在35天可恢复窗口内所需的差异及全备；备份与WAL不手工独立删除 |
| 数据库WAL归档 | 持续归档 archive_timeout可从60秒起步压测 | 连续性校验；5分钟未归档或可恢复检查点落后超过10分钟预警 超过15分钟故障告警 |
| B数据库复制 | 异步流复制 持续运行 | 监测接收及重放位置；复制槽不能无限占磁盘；复制失败不替代C备份 |
| 附件及源文件 | 每5分钟复制新增不可变对象至B和C并发布联合检查点 | C使用restic版本化加密备份；恢复窗口内引用文件均可找回 |
| 配置与程序清单 | 每日备份 发布及配置变更后立即加备 | 保留最近35天日版本及最近12个月发布和关账版本；密钥单独封存 |
| 异地离线轮换 | 每日将已验证的联合备份复制到轮换盘 完成后断开并移至异地 | 记录交接时间和哈希；最近7个日版本及至少12个月度归档，容量不足时增盘 |
| 月结归档 | 每月关账后保存业务快照及独立恢复包 | 至少覆盖最近12个月的可恢复版本；长期财务档案保存年限由主体适用规定和财务确定 |
| 每日自动验证 | 读取备份清单 校验归档连续性 核对对象计数及样本哈希 | 保留日志；备份任务成功不等于恢复验证通过 |
| 恢复演练 | 上线前全量演练 每月抽样恢复 每季度完整故障演练 | 记录实测RPO RTO和金额凭证附件结果；任何重要升级后追加演练 |

每个月度归档包必须独立可恢复：包含全备或完整依赖链、使备份一致所需WAL、匹配的附件快照、版本和密钥恢复说明。不能只长期保留差异备份文件名。每个需要恢复任意时点的区间，还必须保留该区间连续WAL；月度归档包默认恢复到关账检查点，不承诺12个月内任意秒均可恢复。

日常在线备份与生产数据至少分成三份：A生产、C独立备份、D异地离线；B额外提供待机复制。复制会把误删或错误更新一起传播，因此B用于缩短中断，C和D用于找回历史。RAID、同机快照或单一NAS均不能单独构成完整容灾。

## 7.6 恢复目标与适用边界

| 故障情形 | 建议目标 | 前提及处理 |
| --- | --- | --- |
| A主机故障 B与C正常 | 整体RPO不超过15分钟；RTO不超过1小时 | B数据和附件一致则手工提升；否则从C恢复至联合检查点 可能改用4小时RTO |
| 误删 错记账 逻辑损坏 | 技术回退目标选误操作前；隔离恢复RTO不超过4小时 | 优先隔离恢复并抽取受影响记录；已合法记账业务优先更正，整库回退需列出回退窗口所有后续合法交易并补录 |
| 单附件误删或损坏 | RPO不超过15分钟；已归档历史附件不丢失；RTO不超过2小时 | 按对象哈希从C找回，校验后恢复；未完成联合检查点的最新上传仍存在丢失窗口 |
| A与B故障 C完整 | RPO不超过15分钟；RTO不超过4小时 | 有可用替代主机和离线软件包；按C最近可恢复检查点重建 |
| 整处办公地点损毁 | 基线RPO不超过48小时；RTO不超过2个工作日 | 使用最近已送达异地的离线介质；需要异地机房或预留替代设备，未完成交接就不算异地副本 |
| 勒索或账号大范围泄露 | RPO取最近确认干净的备份；RTO由取证与重建实测 | 隔离生产及在线备份；优先离线副本；轮换密钥账号。潜伏时间未知，不能保证15分钟回退目标 |

若要求整处办公地点损毁也只丢15分钟数据，必须增加不同地点的在线备份节点、稳定加密链路以及附件联合检查点复制；这不属于每日离线轮换可达到的能力。若要求已提交交易零丢失，还需要同步复制和配套文件一致性策略，并接受同步节点故障可能阻塞写入的取舍。

## 7.7 主机故障切换步骤

1 监控告警后登记事故时刻和影响范围。运维确认A失效，财务负责人暂停出款和重复录入。

2 将A断网或停机并封锁旧写入口，确认旧主库无法继续接受业务写入。仅切DNS不足以防止双主。

3 检查B数据库复制位置、连续WAL、最后联合检查点和附件哈希。选择可证明完整的恢复边界。异步复制仍可能丢失最后少量已提交交易，需在事故记录中列明。

4 满足一致性时提升B为主库并启动对应版本应用；不满足则先从C做受控恢复。临时不运行重复后台任务。

5 验证用户和权限、银行现金余额、发票待付、船东待收、凭证借贷、附件打开、单据序号和核销记录。财务签字确认后更新内部访问入口。

6 恢复一套正常后台任务，追查恢复窗口中可能丢失或重复的支付和导入；网银和银行对账单再次核实。记录实际RPO RTO。

7 A修复后从新主B重新建立从库，确认复制追平再计划回切。旧A的数据目录不得直接接回作为可写主库。

## 7.8 误操作或数据损坏恢复步骤

先保全当前生产数据和审计证据；在隔离网络用匹配版本安装包恢复基础备份，再连续回放WAL至误操作前。核对时间线、时区和目标T，恢复对应附件对象。隔离环境停用发款、邮件和自动任务接口，避免演练或恢复副本产生外部动作。

优先比较受影响记录并通过批准的更正流程修复生产，不直接把整库倒回。确需整库回退时，财务负责人批准恢复边界，列出T之后的所有合法付款、收款和新单，保留当前库副本，执行回退后按银行事实逐项重建；不能因技术回滚让真实支付消失。

## 7.9 容量与告警如何落地

备份容量按实测压缩和增量测算：需要容量 ≈ 保留全备数×压缩后全备大小 + 保留期内差异备份合计 + 日均WAL量×在线天数 + 附件历史版本量 + 月度归档包量，再加30%余量。示例：6份20GB全备、差异合计140GB、2GB每日WAL×35天、附件历史600GB、月包300GB，合计1230GB；加30%约1599GB。示例仅用于理解，不能直接据此采购。

磁盘使用超过70%预警、85%升级；联合检查点落后10分钟预警、15分钟故障；数据库复制持续落后60秒、备份失败、WAL归档中断、校验失败、证书少于30天到期、离线介质超过36小时未完成异地交接均告警。告警发到公司现有内部通知渠道，并记录处理人；即使外网中断也应有本地声光、仪表盘或电话值守替代。

每季度至少演练一次“生产主机完全不可用”，一次“误操作时间点恢复”，一次“从异地盘重建且能解密附件”。记录恢复耗时、最大数据窗口、哈希校验、金额核对、失败原因和整改闭环。未达目标时调整资源、频率或恢复流程，不把计划目标当作已实现承诺。

# 8 分阶段实施与验收

## 8.1 实施顺序与交付物

| 阶段 | 具体工作与交付物 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 口径及资料确认 | 确认主体 船名 币种 期初 会计政策及责任方；补齐银行对账单和凭证 | 关键身份和金额范围明确；待办有负责人与处理方式 |
| 1 数据模型和样例 | 完成表结构 API原型 业务流程 字典和10组真实样例；建测试环境 | 采购 发票 付款 回款 现金和跨船示例能逐笔解释 |
| 2 首期管理子账 | 实施M01至M09基础功能 M11期间与管理报表 M12权限与迁移 | 部分核销 资金分配 状态 期间 错误处理和权限验证通过 |
| 3 迁移与并行核对 | 先暂存去重 再业务复核 导入待补字段；并行运行至少一个完整月结周期 | 历史兼容值一致；正式口径差异有桥接说明；无未处理关键异常进入记账 |
| 4 局域网投产 | 配置A B C D；上线前执行完整恢复及账号切换演练；财务培训 | 备份可解密 数据和附件一致 权限分离 恢复目标通过实测 |
| 5 扩展功能 | 真实盘点到位后启用M10；完善复杂估算和合同分成；满足前置条件后正式总账 | 规则批准 期初确认 科目映射和凭证验证完成 |

具体工期和人员安排应在第0阶段确定，按交付物评估，不以固定天数代替范围确认。首期不承诺工资计算、税务申报、固定资产折旧或逐物料数量库存；这些事项可录入经确认的费用和凭证，需要完整专门业务流程时另行设计对应模块。

## 8.2 历史迁移步骤

1 原始文件冻结：校验原Excel哈希，保留只读副本；解析原值 原公式 缓存和单元格位置。历史快照使用2026年10月14日，方案日期与财务快照日分开。

2 字段归一：同名供应商 船名 日期 科目编码和汇率方向规范化；不明确币种不得按汇率1猜测USD。保留原始文本及转换规则。

3 重复候选复核：比对总清单和分类页订单 摘要 金额 科目及状态；支持金额分摊和多坐标映射，不能只按订单号自动去重。

4 业务分类：区分真实费用 转账 押金 借款 跨船代付 退款 船东直接支付；空状态与有意排除分别处理。

5 对账和补档：逐笔匹配银行和现金；附件文件名先建MISSING占位；原表结算统计不直接当已收回款。

6 分层入库：原始层完整保留；兼容层可复现旧指标；正式层只导入审核通过的事项。每次重跑导入按文件及转换版本幂等。

7 结账确认：导入真实期初和未结应付应收，财务审核凭证；完成余额核对和恢复演练后再启用生产写入。

## 8.3 必须通过的业务验收

| 场景 | 验收结果 |
| --- | --- |
| 原表兼容快照 | 实收371554.52；原费用398259.751018376；银行92779.85；CTM29908；保留资金差-2790.581998376 |
| 分类和明细一致 | 五类汇总正确；485与350互换及522.51状态冲突候选逐笔确认 不靠合计抵销 |
| 部分付款和并发 | 1000分400和600支付；两人同时核销也不能超1000；重复请求不能重复扣余额 |
| 部分回款 | 结算1020收400再收620；待收依次620和0；同一到账不得重复核销 |
| 现金划拨 | 银行转现金1000不增加费用；实际消费100只计一次费用；手续费独立 |
| 退款与手续费 | 9500本金和20手续费返还，银行+9520；原付款及核销相应冲回 不新增收入 |
| 计划拨款 | 5000×31=155000；未到账不增加资金；部分到账只更新对应实收 |
| 新增坞修 | 本金1000加费20仅计1020；自动包含到分类核对，不重复加费 |
| 截止日期和关账 | 截止日后收支排除；历史快照不随当天日期改变；已关账禁止覆盖金额 |
| 多币种与舍入 | 1000 CNY×0.149=149 USD；原币保留；0.004及0.005 舍入 退款 空值与0分别验证 |
| 跨船代付和船东付 | 出款账户与受益船不同仍可追溯；船东直接付不计公司银行支出 |
| 库存和估算 | 100+300−80=320；盘点未知不生成耗用；除法汇率 低值0及中值缺失不混同 |
| 权限和附件 | 越权访问被后端拒绝；不能批准自己付款；缺档可追踪；上传后哈希可校验 |
| 正式记账 | 凭证借贷相等；费用不在应计和到票两次确认；损益及权益不以差额强行平衡 |
| 恢复和容灾 | 断开A后从B或C恢复；误操作前PITR；异地介质可解密；金额 核销 附件 权限均验证 |

## 8.4 建设前必须决定的口径

| 决策事项 | 谁确认 | 不确认会影响什么 |
| --- | --- | --- |
| 公司法定名称 船名别名及账户持有主体 | 业务负责人 财务 | 主数据归属 跨船跨主体往来及凭证 |
| 每种拨款是代管款 收入 借款还是报销 | 财务 合同负责人 | 收入 应收 应付及资金报表 |
| 验收应计还是到票确认费用 | 财务负责人 | 费用截止期 应计转回及正式凭证 |
| 税额 可抵扣税种 正式科目及期初余额 | 财务负责人 | 法定报表和应付账面值 |
| 船东可报销范围 是否包含手续费 | 合同负责人 财务 | 结算金额和公司待收 |
| 原表缺状态 币种不明及未解释差额 | 业务经办 财务 | 历史迁移质量及是否进入正式账 |
| 日费率 天数规则 汇率源及舍入 | 业务负责人 财务 | 资金计划 日均成本 金额尾差 |
| 库存金额盘点还是需要物料数量 | 船上负责人 财务 | M10范围与后续物料子模块 |
| 异地恢复目标与可投入设备 | 管理层 运维 财务 | 选择每日离线还是异地在线复制及实测RTO |

这些事项不妨碍先确认模块和界面，但在启用正式记账、结算或相关计算前必须批准。对暂时无法补齐的历史资料，应标记历史保留和质量状态，不补造审批过程、发票号或真实附件。

# 9 完整数据表与字段字典

## 9.1 字段类型及通用约束

下列为完整逻辑字段设计，含通用字段和每表专用字段。物理建表时还需把本章约束落实为数据库约束、索引和服务端校验。框架自带的会话及数据库迁移版本表属于技术内部实现，不承载财务规则，按所锁定框架维护。

| 缩写 | 建议物理类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ID | UUID | 全局稳定ID；PK为主键，FK为外键 |
| TXT | VARCHAR或TEXT | 代码一般不超过64字符；名称200；备注和原公式使用TEXT |
| C3 | CHAR 3 | 币种代码，外键引用currency.code |
| DEC | NUMERIC 20 6 | 业务金额；确认或记账时按对应币种小数位量化，USD正式金额2位 |
| RAW | NUMERIC 30 12 | 历史复算精度；更高精度原值用原始文本和原文件保存 |
| RATE | NUMERIC 20 10 | 汇率和比例；汇率大于0 比例通常0至1 |
| DATE | DATE | 业务日期 不含时区 |
| TS | TIMESTAMPTZ | 带时区时间戳，存UTC，按业务时区显示 |
| INT BIGINT BOOL | INTEGER BIGINT BOOLEAN | 整数 大整数 布尔值；负数边界按业务设置 |
| ENUM | VARCHAR加CHECK约束 | 受控枚举；必填值不能用任意中文或英文拼写代替 |
| JSON | JSONB | 结构化参数 原值和清单；需结构验证 不保存无法执行校验的任意脚本 |

“必填”指正式业务可用前必须具备；草稿可以暂缺条件字段，但提交、批准或记账时按状态校验。“可空”不表示可随意省略；有合同、发票或对账依据时应补齐。“计算”表示由服务端生成或查询派生，用户不得直接更改。全局默认金额未知为NULL，确认零为0。

## 9.2 每张表都包含的公共字段

| 公共字段 | 类型及要求 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| id | ID 必填 PK | 系统生成的主键；所有表均有，不使用Excel行号或名称作主键 |
| created_at | TS 必填 | 创建时间 由系统写入 |
| created_by | ID 可空 FK | 创建app_user；初始化及系统任务可空，并在审计中记录actor_type |
| updated_at | TS 必填 | 最近变更时间；追加型表创建后保持不变 |
| updated_by | ID 可空 FK | 最近变更app_user；系统任务可空 |
| row_version | INT 必填 | 从1递增的乐观锁版本；追加型记录固定为1，防并发覆盖 |

所有后续数据表都实际包含以上6个字段，表内不重复印刷。source_cell_mapping、audit_log、workflow_action、已确认核销和已记账事实按追加规则写入；修正新建记录并关联原记录，不能只更新公共updated_at覆盖旧事实。

退款或冲回采取追加反向事实：payment及现金使用有符号金额；收款、用途分配、贷项和船东回款分配使用effect_sign。原有效记录不能从历史累计中简单删除，反向记录从冲回生效日参与计算；展示状态REVERSED不代表删除原金额。草稿作废不计财务影响。所有余额按生效日期累计原记录与反向记录，禁止同时排除原记录又减一次反向金额。

跨主体或跨币种引用默认禁止，只有明确支持的付款及结算核销可分别保存两端币种和本位币金额。多态关联如entity_type加entity_id无法直接使用普通单外键，必须通过注册类型、事务校验和定期完整性扫描保证存在性；如果落地团队需要完全数据库级约束，可改为各业务专用关联表。

## M01 组织 船舶与基础资料字段

### 表01 公司主体

表名：organization。一条记录代表一个独立核算或管理主体。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| code | TXT 必填 | 公司代码 在系统内唯一 |
| legal_name | TXT 必填 | 法定名称 由登记资料确认 |
| short_name | TXT 必填 | 内部显示简称 |
| base_currency | C3 必填 FK | 本位币 引用currency.code；示例USD 由财务确认 |
| timezone | TXT 必填 | 业务时区 示例Asia/Shanghai |
| registration_no | TXT 可空 | 公司注册号或税务识别号 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE或INACTIVE 停用后不得新增业务 |

校验与控制：公司改名保留审计；已用主体不得删除。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表02 船舶

表名：vessel。一条记录代表一艘船。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 管理或核算主体 指向organization |
| code | TXT 必填 | 内部唯一船舶代码 不使用可能变化的船名作主键 |
| imo_no | TXT 可空 | IMO编号 已核实后唯一 |
| name | TXT 必填 | 当前正式船名 |
| aliases | JSON 必填 | 历史船名和原表别名 可为空数组 |
| owner_party_id | ID 可空 FK | 船东 指向party；启用结算前必须确认 |
| management_start | DATE 可空 | 管理开始日 用于管理天数 |
| management_end | DATE 可空 | 管理结束日 不早于开始日 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE INACTIVE等 |

校验与控制：原表PIONEER LAY和PIONEER LADY先列别名候选，经确认后合并。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表03 往来方

表名：party。供应商 船东 管理公司 员工及关联方使用同一主体档案。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| code | TXT 必填 | 系统唯一往来方代码 |
| legal_name | TXT 必填 | 正式名称 |
| roles | JSON 必填 | SUPPLIER OWNER EMPLOYEE AGENT RELATED等角色集合 |
| aliases | JSON 必填 | 大小写 空格及历史名称变体 供导入匹配 |
| contact_name | TXT 可空 | 业务联系人 |
| contact_details | JSON 可空 | 电话和邮箱 按角色控制可见 |
| registration_no | TXT 可空 | 注册或税务标识 |
| payment_terms_days | INT 可空 | 约定账期 非负整数；没有约定时不得默认零天 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE或INACTIVE |

校验与控制：银行收款账户信息若需要网银付款制单，应扩展独立受控档案并双人复核；首期不直接发起银行支付。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表04 币种

表名：currency。支持原币和本位币分账。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| code | C3 必填 唯一 | ISO币种码 示例USD CNY HKD EUR |
| name | TXT 必填 | 中文名称 |
| minor_units | INT 必填 | 记账小数位 示例USD为2；按币种配置 |
| enabled | BOOL 必填 | 是否允许新增交易 |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表05 汇率

表名：fx_rate。存一单位原币折合多少目标币。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| from_currency | C3 必填 FK | 原币 currency.code |
| to_currency | C3 必填 FK | 目标币 currency.code |
| rate_date | DATE 必填 | 适用日期 |
| rate | RATE 必填 | 大于0；目标币金额=原币金额×rate |
| source | TXT 必填 | 银行 成交价 财务批准来源等 |
| effective_at | TS 必填 | 本版本生效时间 |
| approved_by | ID 可空 FK | 批准人 app_user；用于记账前必填 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED RETIRED |

校验与控制：同币种汇率为1；已用于已记账业务的汇率不能被覆盖，新增版本。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表06 费用中心

表名：cost_center。按组织配置五类资金用途及费用分类。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 所属主体 organization |
| code | TXT 必填 | SHIPMANAGEMENT OWNER TAKEOVER FLAG_CHANGE DRYDOCK |
| name | TXT 必填 | 船管 船东 接船 换旗 坞修 |
| description | TXT 可空 | 归类边界及允许的业务 |
| enabled | BOOL 必填 | 是否启用；坞修即使为零也保留 |

校验与控制：同一主体内代码唯一；费用中心和费用承担方是不同字段。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表07 业务科目字典

表名：account_code。承接原表160条船管编码和32条船员细项编码。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| namespace | TXT 必填 | ship_management或crew_detail |
| code | TXT 必填 | 原编码 保持文本及前导零 |
| name | TXT 必填 | 科目名称 |
| name_en | TXT 可空 | 英文说明 |
| parent_id | ID 可空 FK | 上级account_code 不允许循环 |
| responsible_department | TXT 可空 | 责任部门或PIC |
| gl_account_id | ID 可空 FK | 正式会计科目gl_account；记账时按性质再判断 |
| enabled | BOOL 必填 | 停用保留历史 |

校验与控制：namespace加code唯一。业务科目不是正式会计科目的替代品。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表08 正式会计科目

表名：gl_account。在财务确认账套后启用。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 所属账套 organization |
| code | TXT 必填 | 会计科目代码 主体内唯一 |
| name | TXT 必填 | 会计科目名称 |
| parent_id | ID 可空 FK | 上级gl_account |
| account_type | ENUM 必填 | ASSET LIABILITY EQUITY INCOME EXPENSE |
| normal_side | ENUM 必填 | DEBIT或CREDIT 正常余额方向 |
| is_postable | BOOL 必填 | 是否允许直接记账 章节科目为否 |
| requires_party | BOOL 必填 | 是否必须记录往来方 |
| requires_vessel | BOOL 必填 | 是否必须记录船舶辅助核算 |
| enabled | BOOL 必填 | 是否允许新凭证引用 |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M02 费用 采购与验收字段

### 表09 业务单

表名：business_event。一条可追溯的经济事项，统一连接订单 发票 收付和凭证。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 承担记录责任的organization |
| event_no | TXT 必填 | 主体内唯一业务单号 |
| vessel_id | ID 必填 FK | 主要业务船vessel；跨船详见业务行 |
| event_type | ENUM 必填 | EXPENSE FUNDING DEPOSIT LOAN REFUND TRANSFER ADVANCE CREDIT等 |
| posting_date | DATE 必填 | 入账所属业务日期 受期间控制 |
| party_id | ID 可空 FK | 主要往来方party；正式审核按类型要求补齐 |
| description | TXT 必填 | 完整业务摘要 |
| recognition_policy | ENUM 必填 | INVOICE ACCEPTANCE或BALANCE_ONLY；费用确认触发点 |
| document_status | ENUM 必填 | DRAFT SUBMITTED APPROVED POSTED REVERSED |
| legacy_status | TXT 可空 | 原表状态 原样保留而非驱动正式核销 |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 冲回的原business_event |

校验与控制：过账后只允许冲销或更正；同一业务不得因来自两个工作表而重复建单。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表10 业务归属明细

表名：event_line。一条金额按受益船 费用中心和性质归属；多中心则拆多行。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| event_id | ID 必填 FK | business_event |
| line_no | INT 必填 | 同一业务单内唯一行号 |
| beneficiary_vessel_id | ID 必填 FK | 实际受益船vessel |
| cost_center_id | ID 必填 FK | cost_center |
| account_code_id | ID 可空 FK | account_code；审核前需补齐适用科目 |
| responsible_party_id | ID 可空 FK | 费用承担方party；结算前必填 |
| cost_nature | ENUM 必填 | OPERATING DEPOSIT LOAN INTERCOMPANY TRANSFER等 |
| currency_code | C3 必填 FK | 原币currency.code |
| original_amount | DEC 必填 | 正数或经批准的有符号更正金额 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | fx_rate；币种和目标本位币须一致 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 原币金额×锁定汇率 按本位币舍入 |
| recognition_date | DATE 可空 | 费用确认日；非费用事项可空 |
| recognition_status | ENUM 必填 | UNRECOGNIZED RECOGNIZED REVERSED |
| description | TXT 必填 | 本归属行的摘要 |

校验与控制：业务行是成本归属的唯一来源；订单 验收和发票是不同阶段，不将三个阶段金额相加作为成本。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表11 采购订单行

表名：purchase_order_line。可选采购流程，业务单可无订单。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| event_line_id | ID 必填 FK | 归属event_line；跨中心订单拆分对应行 |
| requisition_no | TXT 可空 | 原表RQA 请购或申请编号 |
| po_no | TXT 必填 | 订单号 不单独假定全系统唯一 |
| po_line_no | TXT 必填 | 订单行号 |
| order_date | DATE 必填 | 下单日 |
| currency_code | C3 必填 FK | 订单原币 |
| original_amount | DEC 必填 | 此订单归属行的原币承诺额 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 订单折算汇率 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 订单USD或本位币额 |
| approval_status | ENUM 必填 | DRAFT SUBMITTED APPROVED REJECTED CLOSED |
| variance_reason | TXT 可空 | 与业务行 发票或验收不同的原因 |

校验与控制：同一订单可有多次验收和多张发票；数量管理为后续可选扩展。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表12 验收记录

表名：goods_receipt。一条代表某订单归属行的一次部分或全部验收。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| event_line_id | ID 必填 FK | 归属event_line |
| po_line_id | ID 可空 FK | purchase_order_line；无订单验收可空 |
| receipt_no | TXT 必填 | 验收单号或服务确认号 |
| receipt_date | DATE 必填 | 验收或服务确认日 |
| currency_code | C3 必填 FK | 验收原币 |
| original_amount | DEC 必填 | 本次验收金额 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 验收汇率 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 本次验收本位币额 |
| accepted_by | ID 必填 FK | 验收人app_user |
| status | ENUM 必填 | DRAFT ACCEPTED REVERSED |
| variance_reason | TXT 可空 | 超额或阶段差异说明 |

校验与控制：验收累计=同一订单行有效验收金额之和，超订单金额需审批；按验收应计时到票必须转回原应计。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M03 发票 应付与贷项字段

### 表13 供应商发票头

表名：invoice。一张发票或贷项凭证，不把原表文件名当作发票编号。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| supplier_id | ID 必填 FK | 供应商party |
| invoice_no | TXT 必填 | 真实发票号；历史缺失生成待核对内部号并标记异常 |
| document_type | ENUM 必填 | INVOICE或CREDIT_NOTE |
| invoice_date | DATE 必填 | 发票日期 |
| due_date | DATE 可空 | 到期日；账龄报表缺失时显示待补；已批准账期时可计算为invoice_date+约定天数，手工覆盖须记录理由 |
| currency_code | C3 必填 FK | 发票币种 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 确认应付时使用的锁定汇率 |
| net_amount | DEC 可空 | 未税额；税务信息不全时保持空 |
| tax_amount | DEC 可空 | 税额；未知与0不同 |
| gross_amount | DEC 必填 | 票面含税总额 正数；方向由document_type确定 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 票面总额折本位币 |
| approval_status | ENUM 必填 | DRAFT SUBMITTED APPROVED REJECTED VOID |
| verification_status | ENUM 必填 | PENDING VERIFIED DISPUTED；附件及金额核验状态 |

校验与控制：主体 供应商 发票号及凭证类型联合防重；gross_amount=净额+税额仅在税务数据齐全时校验。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表14 发票明细

表名：invoice_line。将一张发票分配到业务归属行，可分别核销。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| invoice_id | ID 必填 FK | invoice |
| line_no | INT 必填 | 发票内唯一 |
| event_line_id | ID 必填 FK | event_line |
| po_line_id | ID 可空 FK | purchase_order_line |
| goods_receipt_id | ID 可空 FK | goods_receipt；多次验收通过拆行关联 |
| description | TXT 必填 | 商品 服务或调整说明 |
| original_amount | DEC 必填 | 此行含税原币额 正数 |
| tax_rate | RATE 可空 | 税率 0.13表示13%；未知为空 |
| tax_amount | DEC 可空 | 此行税额 不默认可抵扣 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 使用发票头汇率折算 |
| variance_reason | TXT 可空 | 运费 差价 部分到票等原因 |

校验与控制：行原币合计等于发票总额；本位币舍入尾差分配到最后一行并留痕。应付和已付余额为查询结果，不以可手改字段保存。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表15 贷项抵扣分配

表名：credit_allocation。贷项与原发票本金之间的多对多抵扣。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| credit_line_id | ID 必填 FK | 类型为CREDIT_NOTE的invoice_line |
| invoice_line_id | ID 必填 FK | 被抵扣的普通invoice_line |
| allocation_date | DATE 必填 | 抵扣生效日 |
| currency_code | C3 必填 FK | 双方相同的结算币种 |
| original_amount | DEC 必填 | 本次抵扣本金 正数；冲回通过状态及关联处理 |
| base_amount | DEC 必填 | 对应原应付账面值；汇兑差异单独入凭证 |
| status | ENUM 必填 | CONFIRMED REVERSED |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 原credit_allocation |
| effect_sign | INT 必填 | 正常记录为1 冲回记录为-1；统计金额=金额×effect_sign，冲回必须关联原记录 |

校验与控制：F06 累计抵扣不超过贷项可用额或发票未结清额；跨币种抵扣首期禁止，先兑换或人工批准分录。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M04 付款 退款与核销字段

### 表16 付款及退款单

表名：payment。记录实际支付事件；现金和银行通过关联流水核实。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| payment_no | TXT 必填 | 主体内唯一付款编号 |
| event_id | ID 必填 FK | business_event；支持非发票押金 借款等 |
| payee_party_id | ID 必填 FK | 收款方party |
| payment_type | ENUM 必填 | SUPPLIER DEPOSIT LOAN REFUND OTHER |
| payment_date | DATE 必填 | 实际支付或退款日期 |
| currency_code | C3 必填 FK | 实际结算币种 |
| signed_principal | DEC 必填 | 出款本金为正 收到原付款退款为负 |
| signed_fee | DEC 必填 | 实际付费为正 退费为负 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 实际结算汇率 |
| signed_base_principal | DEC 必填 计算 | F01 结算本金折本位币 用于现金分析 |
| signed_base_fee | DEC 必填 计算 | F01 手续费折本位币；不得再计一次 |
| bank_transaction_id | ID 条件 FK | bank_transaction 与cash_movement_id二选一；执行前可空 |
| cash_movement_id | ID 条件 FK | cash_movement；实际完成时必须指定一个资金来源 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED EXECUTING SETTLED FAILED REVERSED |
| refund_of_id | ID 可空 FK | 退款关联原payment；退款时必填 |

校验与控制：付款不自动改变发票费用金额；SETTLED要求真实资金记录且核销通过。已支付本金不能因付款申请审批而提前增加。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表17 付款核销明细

表名：payment_allocation。连接付款和发票，解决一次付多票和一票分次付。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| payment_id | ID 必填 FK | payment |
| invoice_line_id | ID 必填 FK | invoice_line |
| allocation_date | DATE 必填 | 核销生效日 |
| settlement_currency | C3 必填 FK | 发票币种currency.code |
| signed_invoice_amount | DEC 必填 | 发票币种下核销本金 正常付为正 退款解除核销为负 |
| signed_payment_amount | DEC 必填 | 付款币种下使用本金；同币种时等于发票核销额 |
| carrying_base_amount | DEC 必填 | 本次核销原应付账面值 有符号 |
| settlement_base_amount | DEC 必填 | 本次付款本金折本位币 有符号 |
| fx_difference | DEC 必填 计算 | F09 结算本位币额−核销账面值；正数通常为损失 |
| fee_base_allocation | DEC 必填 | 分摊手续费 可0；仅分配已有手续费 不另生成现金 |
| status | ENUM 必填 | CONFIRMED REVERSED |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 冲回的payment_allocation |

校验与控制：F06 核销本金不超发票待付及付款可用本金；两边分别按各自币种校验。退款解除核销必须引用原分配。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M05 实际收款与资金分配字段

### 表18 实际收款单

表名：receipt。仅记录实际到账，借款退回与拨款按性质分开。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| receipt_no | TXT 必填 | 主体内唯一收款单号 |
| payer_party_id | ID 必填 FK | 付款方party |
| receipt_type | ENUM 必填 | OWNER_FUNDING REIMBURSEMENT LOAN_RETURN REFUND OTHER |
| receipt_date | DATE 必填 | 到账确认日 |
| currency_code | C3 必填 FK | 到账币种 |
| gross_amount | DEC 必填 | 毛额 正数；撤销通过业务冲回 |
| signed_fee | DEC 必填 | 扣费为正 退费为负 |
| net_amount | DEC 必填 计算 | F02 毛额−有符号手续费 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 到账折算汇率 |
| net_base_amount | DEC 必填 计算 | F01 净到款折本位币 |
| bank_transaction_id | ID 条件 FK | bank_transaction；现金收款时用下一个字段 |
| cash_movement_id | ID 条件 FK | cash_movement；确认收款时资金来源二选一 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT CONFIRMED REVERSED |
| event_id | ID 必填 FK | 对应business_event |
| effect_sign | INT 必填 | 正常记录为1 冲回记录为-1；统计金额=金额×effect_sign，冲回必须关联原记录 |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 冲回关联原receipt；本金额与费用和分配同步反向 |

校验与控制：退款如已记录为payment的负付款，不再建receipt增加一次资金；按事件类型选择一种业务路径并共享银行流水。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表19 收款用途分配

表名：receipt_allocation。一笔到账分配到多船或五类资金用途，可关联资金申请。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| receipt_id | ID 必填 FK | receipt |
| vessel_id | ID 必填 FK | 资金归属船vessel |
| cost_center_id | ID 必填 FK | 资金用途cost_center |
| funding_request_id | ID 可空 FK | funding_request；一笔分配可只关联一张申请 多申请则拆行 |
| allocation_date | DATE 必填 | 用途分配生效日 |
| original_amount | DEC 必填 | receipt币种下净额分配额 正数 |
| base_amount | DEC 必填 计算 | F01 按收款汇率折算 |
| fund_nature | ENUM 必填 | CUSTODY MANAGEMENT_FEE LOAN REIMBURSEMENT等财务确认性质 |
| status | ENUM 必填 | CONFIRMED REVERSED |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 原receipt_allocation |
| effect_sign | INT 必填 | 正常记录为1 冲回记录为-1；统计金额=金额×effect_sign，冲回必须关联原记录 |

校验与控制：F03 用途分配不超净到款；已分配资金是管理资金池指标，不自动形成营业收入。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M06 银行账户 流水与对账字段

### 表20 银行账户

表名：bank_account。一个账户一个币种，保存受控期初。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 账户持有主体organization |
| account_name | TXT 必填 | 户名 |
| bank_name | TXT 必填 | 开户行 |
| account_number_ciphertext | TXT 必填 | 完整账号加密；展示按权限掩码 |
| currency_code | C3 必填 FK | 账户币种 |
| opening_date | DATE 必填 | 期初余额生效日 |
| opening_balance | DEC 必填 | 当日期初余额；之后只累计该日及以后流水 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE CLOSED |

校验与控制：银行账户可能服务多船，不将一整个账户余额复制归给每条船。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表21 银行流水

表名：bank_transaction。来自对账单的唯一资金事实。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| account_id | ID 必填 FK | bank_account |
| external_reference | TXT 可空 | 银行流水号 优先用于去重 |
| booking_date | DATE 必填 | 银行记账日 |
| value_date | DATE 可空 | 价值日 与记账日分开 |
| sequence_key | TXT 必填 | 银行原序号及稳定排序键 不用导入行号随意替代 |
| currency_code | C3 必填 FK | 必须等于账户币种 |
| signed_principal | DEC 必填 | 入账为正 出账为负；可0以记录独立手续费 |
| signed_fee_movement | DEC 必填 | 实际扣费为负 退费为正 |
| signed_net_movement | DEC 必填 计算 | F07 有符号本金+有符号手续费变动 |
| statement_balance | DEC 可空 | 银行提供的该笔后余额 不强制由系统覆盖 |
| counterparty_text | TXT 可空 | 银行原文对方名称 |
| memo | TXT 可空 | 原始摘要 |
| fingerprint | TXT 必填 | 账户 日期 金额 参考号等规范化哈希 候选防重 |
| source_file_id | ID 可空 FK | 导入source_file |
| status | ENUM 必填 | IMPORTED CONFIRMED DISPUTED VOID |

校验与控制：fingerprint命中先阻断人工复核，不能自动删除同日同额真实付款；confirmed流水才进入正式余额，void仍留历史。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表22 银行业务匹配

表名：bank_match。一条流水可以匹配多个业务构成，候选需人工确认。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| bank_transaction_id | ID 必填 FK | bank_transaction |
| target_type | ENUM 必填 | PAYMENT RECEIPT TRANSFER JOURNAL_FEE INTEREST等 |
| target_id | ID 必填 | 对应目标记录；后端验证目标真实存在且主体相符 |
| component_type | ENUM 必填 | PRINCIPAL或FEE |
| signed_bank_amount | DEC 必填 | 本次解释的账户币种有符号金额 |
| match_method | ENUM 必填 | MANUAL RULE CANDIDATE |
| confidence | RATE 可空 | 建议分值0到1 不是核销证据 |
| confirmed_by | ID 可空 FK | 确认人app_user |
| status | ENUM 必填 | SUGGESTED CONFIRMED REVERSED |

校验与控制：F08 本金与手续费分别核对，不允许正负匹配互相抵销掩盖超额；匹配只解释流水 不新增余额。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M07 船长备用金与内部划拨字段

### 表23 船长现金账户

表名：cash_account。每条船每种现金币种一套余额。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| vessel_id | ID 必填 FK | vessel |
| code | TXT 必填 | 主体内唯一现金账户代码 |
| currency_code | C3 必填 FK | 现金币种 |
| custodian_party_id | ID 必填 FK | 保管人party |
| opening_date | DATE 必填 | 现金期初生效日 |
| opening_balance | DEC 必填 | 经交接或盘点确认的期初余额 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE CLOSED |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表24 现金流水

表名：cash_movement。每笔现金收支只影响一个现金账户一次。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| account_id | ID 必填 FK | cash_account |
| movement_no | TXT 必填 | 现金账户内唯一流水号 |
| movement_date | DATE 必填 | 现金实际收付日 |
| movement_type | ENUM 必填 | TOPUP EXPENSE RETURN ADJUSTMENT RECEIPT |
| signed_amount | DEC 必填 | 入金为正 支出为负 |
| event_id | ID 必填 FK | business_event |
| internal_transfer_id | ID 可空 FK | internal_transfer；补给或退回时必填 |
| counterparty_id | ID 可空 FK | party |
| counted_balance | DEC 可空 | 本笔后实盘余额 盘点时填写 |
| adjustment_reason | TXT 可空 | 调整或盘点差异原因 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT CONFIRMED REVERSED |

校验与控制：F10 现金期末=期初+有效有符号现金流水；现金消费经payment连接发票核销，费用来源仍为业务行。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表25 内部划拨

表名：internal_transfer。连接银行和现金的两端，首期仅支持同主体同币种。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| transfer_no | TXT 必填 | 主体内唯一划拨编号 |
| transfer_date | DATE 必填 | 划拨实际生效日 |
| from_account_type | ENUM 必填 | BANK或CASH |
| from_account_id | ID 必填 | 对应bank_account或cash_account |
| to_account_type | ENUM 必填 | BANK或CASH |
| to_account_id | ID 必填 | 对应账户 与来源不同 |
| currency_code | C3 必填 FK | 两端相同币种 |
| principal_amount | DEC 必填 | 转出及转入本金 正数 |
| fee_amount | DEC 必填 | 手续费 正数或0；资金端单独扣除 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT IN_TRANSIT CONFIRMED CANCELLED |

校验与控制：F11 已确认划拨转出本金+转入本金=0；一端未到时标记在途并跟踪，不虚增收款。跨主体按往来，跨币种按兑换，首期不套此简化模型。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M08 船东结算与跨船往来字段

### 表26 船东或关联方结算单

表名：owner_settlement。一张向责任主体申请报销或收回代付的结算单。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | 发起结算主体organization |
| settlement_no | TXT 必填 | 主体内唯一结算号 |
| vessel_id | ID 必填 FK | 结算船vessel |
| debtor_party_id | ID 必填 FK | 应付款给公司的船东或关联方party |
| period_start | DATE 必填 | 结算开始日 |
| period_end | DATE 必填 | 结算结束日 |
| issue_date | DATE 必填 | 出单日 |
| due_date | DATE 可空 | 约定回款日 |
| currency_code | C3 必填 FK | 结算币种 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED ISSUED PART_RECEIVED SETTLED DISPUTED VOID |

校验与控制：结算单不是供应商发票；单据总额和待收余额由有效明细及回款计算。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表27 结算明细

表名：owner_settlement_line。将费用或跨船代付按责任协议计入应收。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| settlement_id | ID 必填 FK | owner_settlement |
| event_line_id | ID 必填 FK | 被结算的event_line |
| invoice_line_id | ID 可空 FK | 关联invoice_line；没有发票的批准代付可空 |
| actual_payer_party_id | ID 必填 FK | 实际出款人party |
| settlement_basis | ENUM 必填 | COMPANY_ADVANCE OWNER_DIRECT INTERVESSEL OTHER |
| eligible_amount | DEC 必填 | 按合同可报销额 结算币种 正数 |
| claim_amount | DEC 必填 | 本单申报额 不超剩余可结算额 |
| approved_adjustment | DEC 必填 | 批准调减为负 调增为正 默认0 |
| explanation | TXT 可空 | 差异 船东直接付或跨船说明 |

校验与控制：F12 可收=claim_amount+approved_adjustment；船东直接支付通常claim_amount为0，保留发生额用于说明；同一业务不得被重复结算。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表28 船东回款核销

表名：owner_receipt_allocation。用途分配不等于报销核销，本表将真实收款核到结算行。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| receipt_allocation_id | ID 必填 FK | receipt_allocation；对应真实收款资金 |
| settlement_line_id | ID 必填 FK | owner_settlement_line |
| allocation_date | DATE 必填 | 报销核销日 |
| receipt_currency_amount | DEC 必填 | 占用收款币种金额 正数 |
| settlement_currency_amount | DEC 必填 | 结算币种下冲减应收金额 正数 |
| carrying_base_amount | DEC 必填 | 应收被核销账面本位币值 |
| received_base_amount | DEC 必填 | 该部分实际收款本位币额 |
| fx_difference | DEC 必填 计算 | 实际收款本位币−账面值 正数通常为收益 |
| status | ENUM 必填 | CONFIRMED REVERSED |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 原owner_receipt_allocation |
| effect_sign | INT 必填 | 正常记录为1 冲回记录为-1；统计金额=金额×effect_sign，冲回必须关联原记录 |

校验与控制：核销不超结算待收或该收款用途分配未核销额；同币种金额相等；两边分别校验，不能通过重复用途分配重复报销。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M09 资金计划 估算与补款申请字段

### 表29 资金计划及补款申请

表名：funding_request。没有到账之前只形成计划。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| request_no | TXT 必填 | 主体内唯一申请号 |
| vessel_id | ID 必填 FK | vessel |
| cost_center_id | ID 必填 FK | cost_center |
| request_type | ENUM 必填 | DAILY_PLAN CASH_SHORTFALL MANUAL |
| period_start | DATE 必填 | 计划开始日 |
| period_end | DATE 必填 | 计划结束日 |
| daily_rate | DEC 可空 | 日费率 DAILY_PLAN时必填 |
| billable_days | INT 可空 | 计费天数 按批准的首尾日规则 |
| currency_code | C3 必填 FK | 申请币种 |
| requested_amount | DEC 必填 | F04 日费率×天数 或经审核手工缺口额 |
| approved_amount | DEC 可空 | 批准金额；未批准为空不等于0 |
| reason | TXT 必填 | 用途 缺口解释及人工调整原因 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT SUBMITTED APPROVED PART_RECEIVED RECEIVED CANCELLED |

校验与控制：申请实收来自receipt_allocation，批准金额−关联实收为未到账金额；关联收款须同币种，跨币种按另行批准规则处理。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表30 合同与计算参数版本

表名：settlement_term。存已批准的汇率方向 分成和估算策略。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| vessel_id | ID 可空 FK | 适用vessel 空为主体通用 |
| term_code | TXT 必填 | 同参数代码允许多个生效版本 |
| effective_from | DATE 必填 | 生效日 |
| effective_to | DATE 可空 | 失效日 |
| term_type | ENUM 必填 | SHARE ESTIMATE DAY_COUNT RECOGNITION ROUNDING |
| parameters | JSON 必填 | 参数对象；例如share_ratio=0.45 low_policy=ZERO day_mode=INCLUSIVE |
| formula_version | TXT 必填 | 服务端公式版本 不执行任意用户脚本 |
| approved_by | ID 必填 FK | 财务或业务负责人app_user |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED RETIRED |

校验与控制：同一适用范围与代码的已批准生效区间不可重叠；原表自由常数未经确认不自动生效。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表31 费用估算项

表名：estimate_item。保留低 中 高估算和缺失值，不自动记账。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| vessel_id | ID 必填 FK | vessel |
| term_id | ID 可空 FK | settlement_term；自动估算必须引用批准版本 |
| description | TXT 必填 | 估算事项 |
| catalogue | TXT 必填 | Shipowner Flag DOC等分类 |
| agreement_type | TXT 可空 | Take-over或OPEX等协议归属 |
| supplier_id | ID 可空 FK | party |
| requisition_no | TXT 可空 | 原RQA |
| po_no | TXT 可空 | 原订单号 |
| currency_code | C3 必填 FK | 估算原币 |
| original_amount | DEC 可空 | 未提供保持空 不默认0 |
| rate_value | RATE 必填 | 大于0 |
| rate_direction | ENUM 必填 | MULTIPLY或DIVIDE；原分析模板为除法 |
| base_amount | DEC 可空 计算 | F01 方向为乘时原币×rate 方向为除时原币÷rate |
| place_factor | DEC 可空 | 地区因素 仅在批准公式引用时参与 |
| overtime_factor | DEC 可空 | 加班因素 仅在批准公式引用时参与 |
| low_amount | DEC 可空 | F15 按批准策略取0或估算基数 可手工有理由覆盖 |
| mid_amount | DEC 可空 | 无统一公式 手工批准值 不自动取高低平均 |
| high_amount | DEC 可空 | F15 多数取估算基数 具体按版本 |
| override_reason | TXT 可空 | 人工覆盖原因 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED CONVERTED CANCELLED |

校验与控制：空值表示未知，零表示确认零；估算转正式业务需新建business_event并保留source映射。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M10 伙食 招待品库存与月结字段

### 表32 金额型库存月结

表名：inventory_month。一条记录对应一船 一月 一种库存和一种币种。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| vessel_id | ID 必填 FK | vessel |
| month | DATE 必填 | 月份第一天 |
| inventory_type | ENUM 必填 | FOOD或BONDED |
| currency_code | C3 必填 FK | 估值币种 |
| opening_value | DEC 必填 | 期初库存估值 非负 |
| purchase_value | DEC 必填 计算 | 当月有效PURCHASE变动合计 |
| transfer_net | DEC 必填 计算 | 当月调入减调出 |
| other_adjustment | DEC 必填 计算 | 批准的其他库存调整 有符号 |
| closing_count_value | DEC 可空 | 实盘期末库存估值；未盘点保持空 |
| consumption_value | DEC 可空 计算 | F13 期初+采购+调拨净额+调整−期末 |
| income_value | DEC 必填 | 本月伙食或招待品收入 经审核录入或关联业务 |
| surplus_value | DEC 可空 计算 | F14 收入−实际耗用 |
| counted_by | ID 可空 FK | 盘点app_user；结账前必填 |
| status | ENUM 必填 | OPEN COUNTED CLOSED |

校验与控制：船 月 类型 币种联合唯一；结账要求非空盘点值。按金额倒轧耗用无法独立识别盘亏，需数量台账后才能分开。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表33 库存金额变动

表名：inventory_movement。承接采购 调拨及批准调整，不等同于现金付款。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| inventory_month_id | ID 必填 FK | inventory_month |
| movement_date | DATE 必填 | 必须在对应月份 |
| movement_type | ENUM 必填 | PURCHASE TRANSFER_IN TRANSFER_OUT ADJUSTMENT |
| signed_value | DEC 必填 | 增加为正 减少为负 |
| event_line_id | ID 可空 FK | 相关event_line；采购确认后要求有关联 |
| description | TXT 必填 | 采购或调整说明 |
| approved_by | ID 可空 FK | 调整审批app_user |
| status | ENUM 必填 | DRAFT CONFIRMED REVERSED |

校验与控制：现金付款关联同一采购业务，不再生成第二笔库存采购；本方案不包含商品数量 批次和成本计价。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M11 报表 凭证与期间管理字段

### 表34 会计及管理期间

表名：accounting_period。期间锁定按主体执行，船舶报表在同一期间内过滤。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| period_code | TXT 必填 | 例如2026-10 主体内唯一 |
| start_date | DATE 必填 | 开始日 含当日 |
| end_date | DATE 必填 | 结束日 含当日 |
| status | ENUM 必填 | OPEN CLOSING CLOSED |
| closed_by | ID 可空 FK | 关账app_user |
| closed_at | TS 可空 | 关账时间 |
| snapshot_batch | TXT 可空 | 本次关账报表批次 |
| reopen_reason | TXT 可空 | 重开需审批及说明 |

校验与控制：同主体期间不重叠；CLOSED期间禁止新增及修改已确认财务影响，后期更正或批准重开。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表35 会计凭证头

表名：journal_entry。经会计政策确认后由业务生成草稿，审核再记账。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| entry_no | TXT 必填 | 主体 期间内唯一凭证号 |
| period_id | ID 必填 FK | accounting_period |
| posting_date | DATE 必填 | 凭证日期 必须在所属期间 |
| event_id | ID 可空 FK | business_event；期初及人工调整可空但须说明 |
| source_stage | TXT 必填 | ACCRUAL INVOICE PAYMENT RECEIPT OPENING ADJUSTMENT等 |
| generation_key | TXT 必填 唯一 | 业务阶段及版本幂等键 防止同业务重复制证 |
| description | TXT 必填 | 凭证摘要 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT REVIEWED POSTED REVERSED |
| reviewed_by | ID 可空 FK | 审核app_user |
| posted_by | ID 可空 FK | 记账app_user |
| posted_at | TS 可空 | 记账时间 |
| reversal_of_id | ID 可空 FK | 冲销journal_entry |

校验与控制：F20 借贷相等才可记账；历史兼容差额不得生成没有依据的调平凭证。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表36 会计凭证明细

表名：journal_line。正式总账余额只由已记账凭证明细形成。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| entry_id | ID 必填 FK | journal_entry |
| line_no | INT 必填 | 凭证内唯一行号 |
| gl_account_id | ID 必填 FK | 可记账gl_account |
| vessel_id | ID 可空 FK | 船舶辅助核算vessel；科目要求时必填 |
| party_id | ID 可空 FK | 往来方party；往来科目要求时必填 |
| cost_center_id | ID 可空 FK | 费用中心cost_center |
| currency_code | C3 必填 FK | 交易原币 |
| original_debit | DEC 必填 | 原币借方 非负 |
| original_credit | DEC 必填 | 原币贷方 非负 |
| fx_rate_id | ID 必填 FK | 锁定汇率 同币种为1 |
| base_debit | DEC 必填 | 本位币借方 非负 |
| base_credit | DEC 必填 | 本位币贷方 非负 |
| description | TXT 必填 | 行摘要及业务依据 |

校验与控制：每行借贷只允许一侧大于0；整凭证本位币借方合计等于贷方。期初也使用OPENING凭证，不另藏余额表。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表37 报表快照

表名：report_snapshot。冻结指定范围和口径的输出，支持日后复现。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| vessel_id | ID 可空 FK | vessel 空为主体汇总 |
| report_code | TXT 必填 | FUNDS COST AP_AR LEGACY_SOFP GL等 |
| period_start | DATE 可空 | 期间型报表开始日 |
| as_of_date | DATE 必填 | 显式截止日 禁止以TODAY改动历史 |
| currency_code | C3 必填 FK | 输出币种 |
| rule_version | TXT 必填 | 公式及业务规则版本 |
| data_cutoff_at | TS 必填 | 生成时纳入的交易提交边界 |
| snapshot_version | INT 必填 | 同范围报表修订版次 |
| generated_by | ID 必填 FK | app_user |
| generated_at | TS 必填 | 生成时间 |
| status | ENUM 必填 | DRAFT APPROVED LOCKED SUPERSEDED |
| content_sha256 | TXT 必填 | 指标规范化内容哈希 |

校验与控制：兼容快照和正式报表分report_code；旧版冻结，更正发布新版本。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表38 报表指标明细

表名：report_metric。保存每张快照中的指标和可追溯计算输入。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| snapshot_id | ID 必填 FK | report_snapshot |
| metric_code | TXT 必填 | FUNDING_TOTAL BANK_BALANCE等稳定指标码 |
| cost_center_id | ID 可空 FK | 费用中心维度 |
| value | RAW 可空 | 原精度数值 正式报表按已批准舍入输出；未知为NULL |
| unit | TXT 必填 | USD CNY DAYS等 |
| formula_code | TXT 必填 | 对应本方案F编号或历史R编号 |
| inputs | JSON 必填 | 使用的聚合范围 原始来源ID或归档清单键 |
| quality_status | ENUM 必填 | VERIFIED UNRECONCILED MISSING LEGACY |

校验与控制：汇总字段是可重建的快照，不作为可手工修改的实时账本。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M12 权限 审批 附件 审计与历史迁移字段

### 表39 系统用户

表名：app_user。使用受控账号登录，不直接共享财务账号。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| login_name | TXT 必填 唯一 | 登录名 |
| display_name | TXT 必填 | 显示姓名 |
| password_hash | TXT 必填 | 使用框架强哈希 存哈希而非明文 |
| mfa_secret_ciphertext | TXT 可空 | 管理和高权限用户的加密MFA密钥 |
| status | ENUM 必填 | ACTIVE LOCKED DISABLED |
| last_login_at | TS 可空 | 最近成功登录时间 |
| failed_login_count | INT 必填 | 连续失败次数 触发限流和锁定 |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表40 角色

表名：role。权限的集合，如录入 财务审核 出纳 运维。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| code | TXT 必填 唯一 | 稳定角色码 |
| name | TXT 必填 | 显示名称 |
| description | TXT 可空 | 职责边界及冲突角色说明 |
| enabled | BOOL 必填 | 是否可授予用户 |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表41 权限点

表名：permission。代码发布时维护的操作目录。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| code | TXT 必填 唯一 | 例如payment.approve period.close backup.restore |
| name | TXT 必填 | 中文操作名 |
| resource_type | TXT 必填 | 受保护业务对象类型 |
| action | TXT 必填 | READ CREATE APPROVE POST EXPORT等 |

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表42 用户角色与数据范围

表名：user_role。一条授权覆盖一个主体及可选一艘船。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| user_id | ID 必填 FK | app_user |
| role_id | ID 必填 FK | role |
| organization_id | ID 必填 FK | organization；运维跨主体需逐项授权 |
| vessel_id | ID 可空 FK | vessel；空表示该主体所有授权业务船 |
| valid_from | TS 必填 | 授权开始时间 |
| valid_to | TS 可空 | 到期时间；离职立即失效 |
| granted_by | ID 必填 FK | 授权执行人app_user |

校验与控制：后端每次查询和写入校验组织及船舶范围；隐藏前端按钮不足以授权。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表43 角色权限映射

表名：role_permission。角色与操作权限多对多。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| role_id | ID 必填 FK | role |
| permission_id | ID 必填 FK | permission |

校验与控制：role_id加permission_id唯一；审批自己创建的付款由服务端额外禁止。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表44 附件对象

表名：attachment。元数据在数据库，文件放不可变对象目录。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| original_name | TXT 必填 | 上传文件原名或旧表中出现的文件名 |
| object_key | TXT 可空 | 实际文件存储键；只有缺档占位可空 |
| content_sha256 | TXT 可空 | 实际文件字节SHA256；补档后必填 |
| byte_size | BIGINT 可空 | 文件长度 补档后必填 |
| mime_type | TXT 可空 | 服务端识别类型 |
| document_type | ENUM 必填 | INVOICE BANK_SLIP APPROVAL CREDIT_NOTE OTHER |
| uploaded_by | ID 可空 FK | app_user；旧表占位可空 |
| uploaded_at | TS 可空 | 实际上传完成时间 |
| status | ENUM 必填 | MISSING QUARANTINED AVAILABLE RETAINED |

校验与控制：文件先写入并校验后才提交AVAILABLE引用；覆盖上传生成新对象键。关账附件和源文件禁止直接覆盖或删除。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表45 附件业务关联

表名：attachment_link。一份文件可关联多笔业务，一笔业务可有多份文件。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| attachment_id | ID 必填 FK | attachment |
| entity_type | TXT 必填 | 已注册业务对象类型 |
| entity_id | ID 必填 | 对应业务ID 后端及迁移校验存在性 |
| purpose | ENUM 必填 | INVOICE_PROOF PAYMENT_PROOF APPROVAL OTHER |

校验与控制：关联记录与文件访问范围必须同时满足组织和船舶授权；多态外键由服务层及完整性扫描校验。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表46 源文件与导入批次

表名：source_file。留存原Excel和银行对账单字节。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| original_name | TXT 必填 | 原文件名 |
| sha256 | TXT 必填 | 源文件字节SHA256 |
| object_key | TXT 必填 | 原文件只读存储键 |
| file_type | ENUM 必填 | WORKBOOK BANK_STATEMENT OTHER |
| imported_by | ID 必填 FK | app_user |
| imported_at | TS 必填 | 导入时间 |
| parser_version | TXT 必填 | 提取和清洗程序版本 |
| status | ENUM 必填 | STAGED REVIEWED IMPORTED REJECTED |

校验与控制：同主体同文件哈希防重复整批入账；文件存储纳入附件备份和恢复清单。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表47 原表单元格到系统映射

表名：source_cell_mapping。保留所有源单元格，包括暂未采用的公式和空状态。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| source_file_id | ID 必填 FK | source_file |
| sheet_name | TXT 必填 | 工作表名 |
| cell_address | TXT 必填 | 如M70或AE15 |
| raw_type | TXT 必填 | number text date formula error等 |
| raw_value | JSON 可空 | 原字面值或原缓存值；可区分空文本 空值 数字零 |
| raw_formula | TXT 可空 | 精确原Excel公式 不执行宏或外部内容 |
| target_type | TXT 可空 | 映射目标类型；纯归档单元格可空 |
| target_id | ID 可空 | 映射目标ID；与target_type同时有值 |
| transform_rule | TXT 必填 | 归并 换算 保留或排除规则及版本 |
| review_status | ENUM 必填 | PENDING CONFIRMED EXCLUDED ARCHIVED |

校验与控制：一个单元格可对应多个归属行；多页重复业务可映射同一目标。目标类型和ID由服务层验证。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表48 迁移异常与待办

表名：migration_issue。逐项处理币种缺失 重复候选 状态冲突及差额。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| source_file_id | ID 必填 FK | source_file |
| source_ref | TXT 必填 | 工作表 行或单元格定位 |
| issue_type | ENUM 必填 | DUPLICATE CURRENCY STATUS AMOUNT FORMULA MISSING_FILE BALANCE OTHER |
| severity | ENUM 必填 | BLOCKING WARNING INFO |
| description | TXT 必填 | 事实 影响和待补资料 |
| resolution | TXT 可空 | 确认依据和处理结果 不能只填已解决 |
| assigned_to | ID 可空 FK | 负责人app_user |
| resolved_by | ID 可空 FK | 复核人app_user |
| resolved_at | TS 可空 | 关闭时间 |
| status | ENUM 必填 | OPEN INVESTIGATING RESOLVED ACCEPTED_LEGACY |

校验与控制：ACCEPTED_LEGACY只允许保留在兼容层；未解决的关键异常不得直接进入正式凭证。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表49 审批和状态事件

表名：workflow_action。保存每次提交 审批 拒绝 撤回及核销确认。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 必填 FK | organization |
| entity_type | TXT 必填 | 审批对象类型 |
| entity_id | ID 必填 | 审批对象ID |
| action | ENUM 必填 | SUBMIT APPROVE REJECT WITHDRAW CONFIRM REOPEN |
| from_status | TXT 必填 | 操作前状态 |
| to_status | TXT 必填 | 操作后状态 |
| actor_id | ID 必填 FK | app_user |
| acted_at | TS 必填 | 操作时间 |
| comment | TXT 可空 | 意见 拒绝和重开时必填 |
| approved_limit | DEC 可空 | 本次批准金额及原币范围 |
| request_id | TXT 必填 | 关联请求及幂等键 |

校验与控制：追加写入 不覆盖旧审批；审批和核心状态变更在同一数据库事务内完成。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表50 审计日志

表名：audit_log。记录查询导出之外的关键变更和敏感操作。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| organization_id | ID 可空 FK | 未登录事件可空 已登录业务事件必须有主体 |
| actor_id | ID 可空 FK | app_user；系统任务单独标记 |
| actor_type | ENUM 必填 | USER SYSTEM SERVICE |
| occurred_at | TS 必填 | UTC操作时间 |
| action | TXT 必填 | 登录 修改 授权 导出 下载 记账 恢复等 |
| entity_type | TXT 可空 | 对象类型 |
| entity_id | ID 可空 | 对象ID |
| before_data | JSON 可空 | 操作前必要字段 敏感数据脱敏 不记录密码与密钥 |
| after_data | JSON 可空 | 操作后必要字段 |
| client_ip | TXT 可空 | 来源IP |
| request_id | TXT 必填 | 请求追踪号 |
| result | ENUM 必填 | SUCCESS DENIED FAILED |

校验与控制：业务用户不可删改；日志异步复制到独立仓库。数据库管理员仍有技术权限，外部副本和权限分离提供额外证据。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## M13 运维 备份与容灾字段

### 表51 备份运行记录

表名：backup_run。备份目录在独立仓库，数据库仅保存一份查询副本。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| job_code | TXT 必填 | 任务名称 DB_FULL DB_DIFF FILES OFFSITE等 |
| repository_id | TXT 必填 | 目标仓库稳定标识 不能包含密码 |
| backup_type | ENUM 必填 | FULL DIFFERENTIAL WAL FILES CONFIG OFFSITE |
| started_at | TS 必填 | 开始时间 |
| completed_at | TS 可空 | 完成时间 |
| status | ENUM 必填 | RUNNING SUCCESS FAILED VERIFIED |
| manifest_key | TXT 可空 | 独立仓库中的备份清单和工具原生日志 |
| recoverable_until | TS 可空 | 校验连续WAL及附件覆盖后的可恢复截止时间 |
| byte_count | BIGINT 可空 | 本次写入字节数 |
| checksum_status | ENUM 必填 | PENDING PASS FAIL |
| expires_at | TS 可空 | 按保留策略计算 不独立删除备份链 |
| error_summary | TXT 可空 | 失败原因和告警状态 |

校验与控制：SUCCESS只表示任务执行完成，VERIFIED要求校验；能否恢复以restore_drill实测为准。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

### 表52 恢复演练和事故记录

表名：restore_drill。保存从备份恢复到可用业务的证据。

| 字段 | 类型及要求 | 中文说明 来源与计算规则 |
| --- | --- | --- |
| drill_no | TXT 必填 | 唯一演练编号 |
| scenario | ENUM 必填 | HOST_LOSS PITR FILE_LOSS SITE_LOSS RANSOMWARE |
| backup_manifest_key | TXT 必填 | 使用的独立备份清单 |
| target_recovery_at | TS 必填 | 选择恢复到的时间点 |
| incident_started_at | TS 必填 | 事故或演练开始时间 |
| service_ready_at | TS 可空 | 业务验证通过并恢复服务时间 |
| last_recovered_transaction_at | TS 可空 | 已恢复最后一笔确认业务时间 |
| rpo_seconds | INT 可空 计算 | 相对事故时刻的实际数据回退时长 |
| rto_seconds | INT 可空 计算 | F25 服务可用时刻−事故开始时刻 |
| validation_result | JSON 必填 | 余额 核销 凭证 附件抽查 哈希 登录和权限验证 |
| executed_by | ID 必填 FK | 运维app_user |
| accepted_by | ID 可空 FK | 业务或财务验收app_user |
| status | ENUM 必填 | PLANNED RUNNING PASSED FAILED |
| lessons | TXT 可空 | 差距 修复动作与责任人 |

校验与控制：目标RPO由独立监测的归档滞后和最后可恢复业务共同判断，不能以备份任务启动时间替代。

公共字段：id、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version，详见9.2。

## 9.3 必须建立的唯一约束和索引

| 对象 | 约束或索引 |
| --- | --- |
| 业务编号 | organization_id加单据编号联合唯一；编号不能用最大行号加1无锁生成 |
| 科目与币种 | account_code的namespace加code唯一；gl_account主体加code唯一；currency.code唯一 |
| 行号和关系 | event_id加line_no invoice_id加line_no entry_id加line_no分别唯一；角色权限对唯一 |
| 库存月结 | 主体 船 月份 库存类型 币种联合唯一 |
| 导入和幂等 | source_file主体加sha256防重复批次；journal_entry.generation_key全局唯一；审批request_id与动作幂等 |
| 流水防重 | 银行真实external_reference在账户内按银行规范唯一；无可靠编号使用fingerprint候选复核 |
| 报表快照 | 组织 船 报表码 期间 截止日 规则及snapshot_version唯一；空船维度也必须落实唯一性 |
| 常用查询 | 按主体 船 posting_date及状态建组合索引；核销按发票行 付款及生效日；银行按账户 日期 排序键 |
| 外键和期间 | 外键查询列建索引；已用主数据禁止删除；同主体会计期间及生效参数区间不得重叠 |
| 核销事务 | 锁定付款及发票可用余额；保存分配与审计同一事务完成；数据库CHECK验证正负 0及枚举边界 |

# 10 原工作表到新模块的迁移对照

| 原工作表 | 新模块和去向 | 迁移注意事项 |
| --- | --- | --- |
| SOFP | M11 report_snapshot report_metric | 保留旧口径；股本及收益不能直接用倒算值初始化正式总账 |
| Cost Checking | M11管理费用核对 | 按统一业务行分组；加入坞修，不复制旧固定范围 |
| Bank Verification | M06账户 流水及bank_match | 22条流水分离本金和手续费，补外部参考号及对账单 |
| Shipmanagement RCVD | M05实际收款分配 M09资金申请 | 9条有日期已分配资金与3条结算差额及1条计划分开核实 |
| Expenses Lists | M02 M03 M04唯一业务链 | 98条摘要行不是98条已确认费用；含现金补给 退款和空金额 |
| Shipmanagement Cost | M02同一台账 船管中心 | 58条摘要行与总表合并，识别跨船 借款和资产调整 |
| Owner Cost | M02船东中心 M08结算 | 11条摘要行；付款状态和船东结算状态各自保留 |
| Take-Over Cost | M02接船中心 M08结算 | 16条摘要行；GRN与发票取值不同及AE15错误单独审查 |
| BMA Flag Change | M02换旗中心 M08结算 | 14条摘要行；船东直接付保留，附件U V W含义按本页识别 |
| DD Cost | M02坞修中心 | 当前无业务；需测试非零本金及手续费，避免重复加费 |
| CTM Expenses List | M07现金账户 流水和划拨 | 22条流水分成2条入金20条支出；关联费用避免重复 |
| 分析 | M09估算及参数版本 | 63条分类模板；除法汇率，低值例外，中值未知；自由辅助区归档 |
| Account Code-2版 | M01 account_code | 160船管及32船员细项；各自保留命名空间 |
| 伙食海关库房管理 | M10金额库存月结 M07现金 | 7月8月零金额模板；修正跨月引用前用真实非零样例确认 |

## 10.1 原费用表中容易遗漏的字段如何保存

| 原字段 | 规划去向和处理 |
| --- | --- |
| 入账日期 类型 RQA Supplier PO Nos | business_event.posting_date和description；party；purchase_order_line.requisition_no和po_no |
| PO Current Rating PO USD | 订单原币 汇率和base_amount；原表无币种时产生异常，原值保留 |
| Account Code GRN Date GRN Amount | account_code及goods_receipt.receipt_date和base_amount |
| Invoice Amount Invoice Date Due Date | invoice及invoice_line；缺实际发票号不能用附件文件名推断 |
| C/N Accrual C/N Profit Profit | 所有原值进入source_cell_mapping；确认是贷项 应计或利润后分别转业务或凭证，不先定义通用利润公式 |
| Payment Status 六个状态金额列 | legacy_status和兼容F21；新核销和审批采用独立事实 |
| Bank Charge Bank Slip | 实际费用与bank_transaction匹配；回单转attachment及attachment_link |
| Pay Approval 各Attachement列 | 按审批 发票 贷项 补充材料建多附件关系；缺文件为MISSING |
| 船东已收 待收 船东付等 | 保留原文本；M08真实待收由结算与回款核销计算 |
| CTM In Out Others Food Store | 转有符号现金流水；分类由业务行及库存类型确认，原值完整保留 |

# 附录A 原表45项规则与迁移处置

本附录把现有分析中R01至R45逐项转为可读说明。证据为原工作表及单元格坐标，可在只读源文件中核查。原表错误和待确认口径不直接成为新系统的自动规则。

### R01 费用原币折算

原表依据：Expenses Lists!I5=G5*H5；其他费用页同类

含义或现状：采购USD额=原币金额×每单位原币折USD汇率

系统处理：币种、汇率方向、汇率日期、汇率来源独立保存；不强制发票额=订单额

### R02 收货和发票

原表依据：I、L、M各有独立金额及直接填写；Take-Over Cost!M9=L9+100

含义或现状：订单额、收货额、发票额是三个阶段，存在运费、差价、部分收货或分摊

系统处理：分别保存订单行、验收行、发票行与调整原因

### R03 六状态分桶

原表依据：Expenses Lists!X:AC；类别页W:AB；BMA页X:AC

含义或现状：IF(状态=指定状态, 发票USD额, 空文本)

系统处理：统一服务端状态计算，状态无效返回异常；原表空文本和数字0分别保留

### R04 CTM状态金额例外

原表依据：CTM Expenses List!V3=IF(R3="Accrual",H3,"")；W3取K3

含义或现状：CTM应计取订单USD，Receiving取GRN，其余取发票USD

系统处理：兼容规则按账簿类型版本化；不得统一替换为一套金额

### R05 总费用原表口径

原表依据：Expenses Lists!AD2=SUM(X2:AC2)+T2

含义或现状：六状态金额合计+全部手续费；并非发票M2全额

系统处理：历史兼容视图重现；实际业务报表分别展示承诺、应付、已付与资产/转账

### R06 分类费用

原表依据：Shipmanagement Cost/Owner Cost/Take-Over Cost!AC2；BMA!AD2；DD!AB2

含义或现状：按各页六状态合计加手续费

系统处理：一张台账按费用中心聚合，不再复制录入五页

### R07 总费用与分类核对

原表依据：Cost Checking!C11:L11

含义或现状：总清单每项−船管−船东−接船−换旗；差额严格在(-1,1)内显示账面持平

系统处理：新增坞修中心时自动纳入；保留差额数值，状态与数值分列

### R08 历史成本核对边界

原表依据：Cost Checking!C11不含DD；SOFP!D40取DD!AB2+S2

含义或现状：当前DD为零，未暴露遗漏；DD AB2已经含手续费，D40再加S2会重复

系统处理：DD非零及手续费非零必须作为迁移验收案例

### R09 实付费用口径

原表依据：SOFP!D36:D40

含义或现状：类别Completed汇总+该类别手续费

系统处理：现金支出应来自付款及资金分摊，Completed只作为旧表状态依据

### R10 实收资金分配

原表依据：Shipmanagement RCVD!I2:M2分别SUM第3:25行

含义或现状：五个资金用途列分别合计；G列本身不直接全部计入收款

系统处理：收款头+多条用途分配，分配合计与净到款核销

### R11 收款扣费

原表依据：Shipmanagement RCVD!I21=G21-O21；I23同类

含义或现状：部分收款按扣费后USD净额进入资金池

系统处理：保存毛额、费用、净额；按承担方决定费用归属，避免再次扣费

### R12 计划与待申请金额

原表依据：Shipmanagement RCVD!G14:G16引用SOFP负差额；G17=5000*31

含义或现状：三行是结算缺口；155000是计划拨款，I:M为空所以不进入实收合计

系统处理：建立补款申请、日费率和计费天数、资金计划，不作为到账事件

### R13 资金池净额

原表依据：Cost Checking!E15/H15/K15/K18

含义或现状：相应已分配收款−相应总费用

系统处理：按费用中心及报表截止日自动汇总，金额可正可负

### R14 SOFP资产观察

原表依据：SOFP!E11/E13=五类资产栏之和

含义或现状：原表将资金分配/拨款累计放在应收/预付款等资产栏

系统处理：历史展示原样；科目会计含义需确认，不自动当作标准法定资产

### R15 SOFP负债观察

原表依据：SOFP!N23取Receiving至Completed及手续费；N24另取Accrual

含义或现状：已完成费用也包含在该表Accounts Payable中

系统处理：业务费用进度报表与真实未付应付账款分开定义

### R16 SOFP净额及权益

原表依据：SOFP!E18=E13-E16；E25=E18-E21；E27=E25-E26

含义或现状：权益由收款费用差额倒算，E21/E26为手工0

系统处理：保留历史指标；会计总账的股本、损益由会计事件产生，不用差额强行平衡

### R17 银行净发生额

原表依据：Bank Verification!I14:I35

含义或现状：多数出账G+H；正常入账G-H；退款I15=G+H

系统处理：独立保存signed_bank_amount与signed_fee；退款关联原支付，不能只按入/出与正手续费机械计算

### R18 银行倒序余额

原表依据：Bank Verification!J14=IF(F14="入账",J15+I14,J15-I14)

含义或现状：按行顺序承接下一行余额；底行J35=G35-H35

系统处理：稳定银行流水ID、入账时间、价值日、排序键及期初余额；实际余额以银行对账单核实

### R19 银行首页余额

原表依据：Bank Verification!J11=INDEX(J:J,MIN(IF(J12:J35<>"",ROW(J12:J35))))

含义或现状：取限定窗口内首个非空余额，当前为J14

系统处理：取截止日的期末余额；不能限制到第35行，也不能按最后插入记录取值

### R20 资金需求指标

原表依据：Bank Verification!J7=SUM(C9:G9)；J10=J11+J9-J7

含义或现状：未完成五状态费用146602.49902；银行+CTM−待付=-23914.64902

系统处理：标签明确现金覆盖缺口；不是利润，也不等于资产负债表净额

### R21 CTM资产

原表依据：CTM Expenses List!AA2=SUM(AA3:AA29)

含义或现状：已完成有符号现金流水合计；入金64815，支出34907，余额29908

系统处理：船长现金账户作为资产；补给是账户间划拨，实际消费再确认费用

### R22 CTM重复抵销现状

原表依据：Expenses Lists/Shipmanagement Cost!第3行=-CTM余额；第2行汇总从第4行开始

含义或现状：两页的负29908行都被汇总范围排除，对本期总费用没有抵销作用

系统处理：保存原始结果及排除证据；另做现金/费用口径确认，不直接加进原合计

### R23 总资金平衡

原表依据：SOFP!D41=D33-D34-D35-D36-D37-D38-D39-D40

含义或现状：371554.52−92779.85−29908−251657.251998376=-2790.58199837597

系统处理：差额必须追溯到银行核销、手续费、备用金转账和跨船往来，不生成无依据调账

### R24 平衡阈值

原表依据：SOFP!D42=IF(OR(D41>1,D41<-1),...)

含义或现状：SOFP差额绝对值≤1判平衡；Cost Checking严格<1，边界不一致

系统处理：财务确认统一阈值及舍入顺序，保留历史规则版本

### R25 船东结算额

原表依据：Owner Cost!AC5=IF(OR(AD5="船东付",AD5="待收"),0,M5)

含义或现状：状态既非船东付也非待收时计金额，包括状态空白；接船多行取L而非M

系统处理：结算单+核销分配；已收金额来自真实收款核销，保留实际付款主体

### R26 船东直接支付

原表依据：BMA Flag Change!AE19/21/23/25=船东付；S列空

含义或现状：相关金额不进入六状态费用，仍在原币/发票列和结算状态中

系统处理：必须记录发生费用与支付主体；公司现金报表排除，公司代付应收按责任协议确认

### R27 多币种

原表依据：Bank Verification!D2:D4美元/港币/欧元；费用G/H；分析F/G

含义或现状：实际银行流水为美元，费用缺独立币种；部分说明含RMB

系统处理：原币及本位币分账，历史不明确币种标记待核对，不按汇率1猜测币种

### R28 按日OPEX

原表依据：Shipmanagement RCVD!D32=(D27+D28+D29+D30)/(TODAY()-B28)

含义或现状：371554.52÷91=4083.0167032967；分子实际是收款不是费用

系统处理：兼容指标命名为累计资金/管理天数；真正OPEX用确认费用/计费天数，是否含首日需确认

### R29 日期快照

原表依据：9个TODAY函数，保存结果均2026-10-14

含义或现状：打开/重算会改变日期与日均指标；明细总额没有按报表日期筛选

系统处理：用显式as_of_date及锁定期间；历史快照不能随系统当天变化

### R30 收款坞修标签错误

原表依据：Shipmanagement RCVD!C30写DD；D30=K2

含义或现状：K2实际换旗24996.94，正确坞修资金列M2当前0

系统处理：分别展示换旗及坞修，历史兼容值与修正解释分开

### R31 换旗SOFP日期

原表依据：SOFP!AV6=R6

含义或现状：R6空，显示时间零；其他费用中心指向TODAY/J6

系统处理：所有报表统一显式截止日，保留原坐标错误记录

### R32 SOFP换旗经营成本

原表依据：SOFP!AX36=AZ28；AZ36=AX36；AZ40=SUM(AZ34:AZ39)

含义或现状：Operating Cost栏实际展示净资金差额-1344.72，而非总成本26341.66

系统处理：统一资金净额=期初+收款−费用，不沿用错位标题作为系统指标名

### R33 接船应收辅助错误

原表依据：Take-Over Cost!AE15=Y13+Y12+Y11+W10+Y9+Y8+Y7+W6+W5+AB4

含义或现状：W5由IF返回空文本，直接+导致#VALUE!；机械忽略空文本的数值合计为15730.27，但并非已确认应收口径

系统处理：需要按结算单余额定义后重建，不能仅把+改SUM就认定业务正确

### R34 汇总可抵销掩盖明细差异

原表依据：Expenses Lists!M70/M71与船管M43/M49

含义或现状：同PO候选两笔分别485/350与350/485互换；合计相抵不影响总表核对

系统处理：逐业务行核对PO、科目、金额、状态与分摊，不能只依赖总额平衡

### R35 估算分析

原表依据：分析!H4=F4/G4；M3/N3/O3各自合计

含义或现状：本页使用除法汇率，低值常等H或H*0，高值常等H，中值多数空

系统处理：建立事项、船东/旗国/DOC分类、协议归属、低中高估算；目前没有完整中值模型

### R36 辅助分成

原表依据：分析!R3=7.3；R6=.45；R9=.55；S4/S6:S10

含义或现状：独立WAHSIN结算辅助：金额为空时结果0；45%是常数但没有被S6直接引用

系统处理：可配置合同分成与汇率；先确认这些辅助项是否属于本船及继续使用

### R37 伙食支出

原表依据：伙食海关库房管理!O27=O21+O22-O23；O28=O20-O27

含义或现状：伙食耗用=采购+期初库存−期末库存；结余=收入−耗用

系统处理：按船、月、库存类型保存估值/盘点；不凭现金支出推算库存耗用

### R38 招待品月结

原表依据：伙食海关库房管理!U27=SUM(U19:U23)；U28=U18-U27

含义或现状：原表把期末库存也按正数相加，与伙食减期末库存不同；全零未暴露效果

系统处理：确认期末库存录入正负惯例，再定义耗用与结余

### R39 月度现金与库存

原表依据：伙食海关库房管理!G16=D16+E16+F16；D16=D41

含义或现状：混合余额含现金+招待品+伙食库存，现金从上期结账结转；部分月初库存硬填0

系统处理：现金与库存资产分账，月结整体汇总，自动延续所有期末余额

### R40 库存模板错行

原表依据：伙食海关库房管理!O32=D20；H41=SUM(H34:H40)

含义或现状：7月伙食收入引用8月现金行；7月余额变动合计排除了第33行，且数值尚未填

系统处理：按期间键关联，建立7月非零样例验证，不能把零值当作已验证规则

### R41 科目字典

原表依据：Account Code-2版!C:D:E与G:H:I

含义或现状：两套字典未被公式查找强制关联；当前已填写科目均能在两套字典并集中找到

系统处理：外键关联命名空间+编码、上级科目、责任部门；船员细项与总科目映射另行确认

### R42 附件

原表依据：U/V/W/F等列保存PDF/DOCX文件名

含义或现状：本次xlsx未包含这些外部文件内容，无法核验真实性、税额、交易明细

系统处理：附件对象存储+哈希+类型+业务关联，迁移先标记待补附件

### R43 部分支付及核销

原表依据：原表只提供整行Payment Status，未见系统化付款分摊表

含义或现状：不能据此推导多发票多付款、部分支付、分次回款的历史关系

系统处理：payment_allocations和receipt_allocations支持多对多；待付=确认应付−核销−贷项

### R44 跨船及往来

原表依据：Shipmanagement Cost!B6帮Libra-XS支付2600；B8负9500失败退款

含义或现状：跨船代付、借款与普通费用共用清单，不等同于本船经营成本

系统处理：保留出款账户船、受益船、责任主体、往来类型及冲回关联

### R45 关闭期间与追踪

原表依据：现有表可直接覆盖公式/金额，缺少逐次审批与变更历史

含义或现状：无法从当前快照恢复完整审批历史

系统处理：记录创建/审批/付款/撤销事件、审计轨迹、关账锁定、带版本的修正凭证；历史快照不伪造过程

# 附录B 资料依据和技术参考

业务资料以项目内source目录的原工作簿及data和analysis目录的提取分析为依据。原文件和现有数据未作改写；本方案是建设规划，实施、部署和财务政策审批分别执行。

| 项目资料 | 用途 |
| --- | --- |
| source/MV PIONEER LAY 费用统计SOFP--20261014(1).xlsx | 原始14个工作表及保存快照；SHA256见下文 |
| analysis/system_specification.json | 14页角色 45条业务规则 建议实体 验收和待确认事项 |
| analysis/data_verification.json | 源哈希 提取完整性 公式复算和关键汇总核对结果 |
| data/field_dictionary.csv | 原工作表267条字段说明；列位与语义归一依据 |
| data/findings.csv | 25项已出现 潜在 缺证及待确认发现 |
| data/business_records.csv 和 bank_transactions.csv | 业务摘要 付款状态及22条银行原始流水 |
| data/all_formulas.csv 和 report_output_mapping.csv | 原公式精确文本及报表坐标到指标映射 |
| data/account_codes.csv | 两套192条科目编码 |
| data/duplicate_view_candidates.csv 和 amount_differences.csv | 重复候选及阶段金额差异，不等于已确认重复或错误 |

原工作簿SHA256：4b77e28208fa28fad5752fd532d421fe5151c992f7ee60c3c02d08d847facfdc

以下为官方技术文档，核验日期2026年10月15日。备份时点恢复、异步复制和工具能力依据这些资料；频率、保留天数、资源及RPO RTO为本方案建议，须经公司确认并演练。

PostgreSQL 时间点恢复与连续归档

PostgreSQL 流复制与同步复制

PostgreSQL 版本支持政策

pgBackRest 备份与恢复操作指南

pgBackRest 命令及保留策略

restic 追加写入仓库及清理权限说明

Django 支持版本与维护期限

Django Python版本兼容说明

飞书 上传本地文件及导入为云文档

# 附录C 导入飞书文档的方法

在飞书云文档中选择上传或导入，选择导入为新文档并选取本Word文件；也可以先上传docx，再通过菜单转换为飞书文档。飞书官方支持docx导入。导入后检查标题层级、表格列宽和分页附近的内容；Word页码不作为飞书文档中的章节定位依据。

本文使用原生Word标题、段落和表格，公式为可编辑文本，没有HTML页面或需联网运行的嵌入脚本。大部分阅读先看第1至3章；开发评审再查第4至9章和原表规则附录。